SCHEMA CONVENZIONE

Cons.                                                                                               C/

COMUNE DI NAPOLI (C.F. 80014890638)

Repertorio n.                      del

L’anno         il giorno     del mese di          in Napoli, e precisamente nella Casa Comunale di Piazza Municipio, innanzi a Noi dott. Angelo Parla nato a Licata (AG) il 9/12/1940, Segretario Generale del Comune di Napoli e in assenza di testimoni per avervi le parti espressamente rinunciato di comune accordo, sono personalmente costituiti:

1) Ing. Bruno Taranto, nella qualità di dirigente del Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Parcheggi e come tale abilitato alla stipula dei contratti ai sensi dell’art. 107 del Decreto legislativo . 18.08.2000 n. 267, ed in esecuzione dell’art. 41, comma V dello Statuto e dell’art. 10 del Regolamento dei Contratti, domiciliato per la carica presso la sede Comunale

2) sig.                , nella qualità di amministratore unico della Società            , di seguito denominato Cessionario giusta certificato di iscrizione dell’Ufficio Registro Delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di      , rilasciato ai fini dell’art.10 legge 31.05.1965 n°575 e successive modificazioni,che si allega  al presente atto (sub.A );

Valore: €             determinato dal Servizio Patrimonio Tecnico quale valore dell’area ceduta in diritto di superficie.

PREMESSO

- che il Comune di Napoli, con deliberazione di Consiglio n. 310 del 17.11.1998, ha adottato il Programma Urbano  Parcheggi ai sensi della Legge 24.03.1989 n. 122;

- che la Regione Campania, con deliberazione di Giunta n. 7495 del 16.11.1999,  ha approvato il Programma Urbano Parcheggi;

- che il Comune di Napoli, con deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 20 gennaio 2000 ha approvato il bando per l’assegnazione del diritto di superficie su aree pubbliche o nel loro sottosuolo per la realizzazione di parcheggi pertinenziali -cd. stanziali e stanziali integrati- di cui alla legge 122 del 24 marzo 1989;

- che il Comune di Napoli, con deliberazione della Giunta Comunale n.   ,   del         (Allegata sub.B), ha individuato nella Società               . il soggetto a cui concedere l’area denominata in atti:            in diritto di superficie per la realizzazione del parcheggio pertinenziale interrato di via            ……………… , giusta le risultanze della procedura di gara di cui al verbale conclusivo del                  ;

- che il progetto definitivo, dopo aver ottenuto parere favorevole in seno alla conferenza dei servizi, giusto verbale  del         , è stato approvato con deliberazione di Giunta n.      del          , (Allegata sub.C),  la quale ha altresì autorizzato la stipula della presente convenzione per la cessione del diritto di superficie sull’area assegnata;

- che il Cessionario,  in data             , ha presentato al Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Parcheggi   dichiarazione del progettista,  con cui si attesta la insussistenza di motivi ostativi ad ottenere gli ulteriori nulla osta ed autorizzazioni necessari alla realizzazione dell'opera in conformità al progetto definitivo allegato;

- che il Cessionario, in data                , ha presentato, al Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Parcheggi, perizia giurata di un proprio tecnico, ingegnere o architetto, abilitato alla libera professione, integrata da documentazione fotografica, sullo stato di conservazione  degli edifici e dei manufatti ricadenti nell’ambito di influenza delle opere da realizzare;

- che il Comune di Napoli e la Società                   con la sottoscrizione del presente atto intendono regolare condizioni e rapporti inerenti la cessione del diritto di superficie, le modalità ed i tempi per l’esecuzione dei lavori, nonché i provvedimenti e le sanzioni da applicarsi al Cessionario  in esito ad eventuali inadempienze;

- che il dimensionamento dell’opera è stabilito nell’ambito del progetto definitivo;

- che il piano economico finanziario per la realizzazione dell’opera è stato redatto ed è depositato presso il Servizio P.R.M. Parcheggi;

- che con Determinazione Dirigenziale n.     del         del Servizio P.R.M. Parcheggi, ( Allegata sub.D) veniva dichiarata l’aggiudicazione definitiva del diritto di superficie, ai sensi dell’art.955 del Codice Civile, per la realizzazione del parcheggio pertinenziale interrato denominato         in via    ……………. , in favore della                                  .

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

# Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

# Articolo 2

(Oggetto della   convenzione)

1. La presente convenzione ha per oggetto la  cessione, ai sensi dell’articolo 955 del Codice Civile,  in favore della                   del  diritto di superficie sull’area di proprietà comunale, come individuata sulla planimetria  allegata alla Deliberazione di G.C. n.    del                        , della superficie complessiva di mq.      ,  allibrata al N.C.T. di Napoli sul foglio n. , particella       e confinante con                                                      alle condizioni tutte contenute nella presente convenzione che vengono accettate  dal  Cessionario per sé e per i suoi aventi causa secondo lo schema tipo di Convenzione approvato con delib. di G.C. n. 4357 del 16/11/2005 ( Allegata sub.E);

2.  La cessione del diritto di superficie avviene al fine della  realizzazione del  parcheggio pertinenziale di cui al progetto definitivo redatto e della sua utilizzazione per la durata prevista dall’articolo 3 da parte di soggetti titolari di immobili ricadenti in un raggio massimo di cinquecento metri dal parcheggio, a pertinenza dei quali i singoli posti e/o box auto sono destinati.

3. Per consentirne l’utilizzazione, il Cessionario, realizzato il parcheggio, provvederà al trasferimento del  diritto di superficie sui singoli posti e/o box auto, e dei relativi e proporzionali diritti sulle parti comuni ai soggetti proprietari degli immobili di cui al comma 2, secondo le modalità previste dall’articolo 17, nel rispetto della seguente ripartizione: almeno il 70% (settanta per cento) ai titolari di unità immobiliari destinate ad abitazione, mentre il restante 30% (trenta per cento)  potrà essere trasferito anche ai titolari di unità immobiliari destinate ad uso diverso (studi professionali, negozi); ad ogni immobile potrà essere assegnato un posto, un ulteriore posto potrà essere assegnato per ogni cento metri quadrati di superficie utile eccedenti i primi cento metri quadrati dello stesso immobile.

# Articolo 3

(Durata del diritto di superficie)

1. Il diritto di superficie di cui al presente atto viene  ceduto, per la durata di 90 (novanta) anni, decorrenti  dalla  data di consegna dell’area ai sensi dell’art.5.

2. Alla data di scadenza del diritto di superficie il Comune di Napoli diverrà de jure proprietario di tutti gli impianti e le opere, fissi o mobili, realizzati in forza del presente atto, nonché di tutte le attrezzature, macchinari, accessori e pertinenze e quant’altro costruito ed installato dal  Cessionario e dai suoi aventi causa in coincidenza sia del soprassuolo che del sottosuolo dell'area oggetto della presente convenzione senza diritto per la controparte ad alcun corrispettivo. Qualora a tale data  l’Amministrazione comunale decida di non assumere direttamente la gestione del parcheggio, i cessionari avranno diritto alla  prelazione per una nuova cessione, da esercitarsi con deliberazione del condominio approvata con la maggioranza dei due terzi.

3. Nel caso di totale perimento del manufatto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 7.

# Articolo 4

(Caratteristiche delle opere )

1. Le opere che dovranno essere costruite nell'ambito dell'area oggetto della presente convenzione sono finalizzate alla realizzazione di  complessivi  n. 220 posti e/o box  auto e dovranno essere destinate esclusivamente agli usi previsti nel progetto definitivo allegato in conformità al progetto esecutivo e al permesso di costruire.

2. Eventuali modifiche rispetto al progetto definitivo allegato potranno essere introdotte dal Cessionario solo per dimostrate esigenze progettuali o su espressa richiesta dell'Amministrazione comunale e dovranno essere preventivamente approvate dall’Amministrazione comunale stessa con le forme  richieste dalle vigenti disposizioni  in riferimento alle caratteristiche delle variazioni introdotte.

3. Le modifiche di tipo non sostanziale potranno essere  approvate con provvedimenti dirigenziali. Si intendono modifiche non sostanziali quelle che non comportano:

- la modifica della  tipologia di parcamento;

- variazioni del numero dei posti e/o box auto;

- il superamento del perimetro massimo dell’area ceduta;

- il superamento  del volume massimo assentito per la realizzazione dell’impianto;

- variazioni in ordine alla funzionalità  o alla collocazione delle rampe sulla viabilità pubblica.

4. Le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie per l’osservanza di disposizioni normative successivamente intervenute saranno introdotte dal  Cessionario senza che questi abbia nulla a pretendere se non la eventuale revisione del piano economico-finanziario.

Gli atti tecnici, il progetto esecutivo, e tutti gli ulteriori atti necessari e/o indispensabili alla realizzazione del parcheggio in parola, formano parte integrante e sostanziale del presente atto, tuttavia le parti fanno espresso richiamo a quelli depositati presso il Servizio Progettazione. Realizzazione e Manutenzione Parcheggi, che dichiarano di conoscere in tutto e per tutto, dispensandosi reciprocamente dalla materiale allegazione.

# Articolo 5

(Progettazione esecutiva)

1. La progettazione esecutiva sarà curata dal Cessionario, conformemente alle prescrizioni contenute nel progetto definitivo allegato, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione.

2. Il  Cessionario, in sede di progettazione esecutiva, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamenti che disciplinano la costruzione di impianti pubblici, compresi quelli intervenuti successivamente all’approvazione del progetto definitivo.

3. Il progetto esecutivo è approvato dal Servizio competente in materia di parcheggi.

# Articolo 6

(Permesso di Costruire)

1. All’approvazione del progetto esecutivo l’Amministrazione comunale rilascia altresì il permesso di costruire, che è esente dal relativo contributo ai sensi dell'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

# Articolo 7

(Consegna dell’area)

1. Il Comune provvederà alla consegna dell’area entro sessanta giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo.

2. Prima della consegna, il Cessionario  potrà  chiedere al Servizio tecnico comunale competente l’autorizzazione all’esecuzione di sondaggi ed indagini archeologiche preliminari sull’area oggetto dell’intervento. Tali sondaggi e  indagini saranno effettuati dal  Cessionario sotto la sua completa responsabilità ed a proprio esclusivo onere di concerto con gli Enti gestori dei sottoservizi, con il Servizio tecnico comunale e con la Soprintendenza  competente e nel rispetto delle indicazioni e direttive di questi ultimi.

3 La consegna dell'area  sarà oggetto di apposito verbale, redatto, previa verifica dello stato di consistenza, in contraddittorio tra gli Uffici interessati (competenti in materia di: parcheggi,  patrimonio, parchi e  giardini, strade,  traffico e viabilità nonché il Servizio tecnico circoscrizionale competente) e il  Cessionario.

# Articolo 8

(Esecuzione e  programma dei lavori.  Penali)

1. Ottenute tutte le necessarie autorizzazioni, il  Cessionario dovrà iniziare i lavori  entro  sessanta giorni dalla consegna dell’area, dandone comunicazione al Servizio competente in materia di parcheggi e al Servizio competente in materia di edilizia privata, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione comunale di disporre diversamente per sopraggiunti motivi di pubblica utilità.

2. I lavori relativi ai sottoservizi (spostamento provvisorio e riallocazione definitiva) potranno essere attivati solo dopo le necessarie intese con gli Enti gestori dei sottoservizi stessi e con il Servizio Tecnico Circoscrizionale competente, da intraprendersi direttamente da parte del Cessionario ed a suo esclusivo e completo onere.

3. I lavori dovranno essere eseguiti ed ultimati, ivi comprese le opere di sistemazione del soprassuolo e di arredo urbano, entro i termini fissati nel programma lavori  che costituisce parte integrante del progetto definitivo.

4. E' nella facoltà dell’Amministrazione comunale concedere eventuali differimenti ai  termini sopra indicati per cause di forza maggiore e per difficoltà impreviste non imputabili al  Cessionario. La richiesta di differimento, debitamente motivata, dovrà essere avanzata per iscritto al Servizio competente in materia di  parcheggi  almeno cinque giorni prima della scadenza del relativo termine.

5. In caso di ritardo per l'inizio dei lavori, imputabile a colpe od omissioni del  Cessionario, il  Servizio competente in materia di parcheggi  applicherà una penale giornaliera pari allo 0,01 % (uno per diecimila) del costo di costruzione  delle opere  desumibile  dal computo metrico estimativo, con decorrenza dal trentunesimo giorno dalla data di consegna dell’area,  a valere sulla garanzia  di cui all’articolo 16, comma 4. Nel caso in cui il ritardo per l’inizio dei lavori si protragga per oltre sessanta giorni dalla data di consegna dell’area,  l'Amministrazione comunale,  previa diffida ad iniziare i lavori entro un termine non superiore a trenta giorni, è nella piena facoltà di avvalersi della clausola risolutiva di cui all’articolo 21, acquisendo il pieno ed incondizionato diritto ad incamerare a titolo di penale il 50% (cinquanta per cento) della cauzione di cui all’articolo 16, comma 1, nonché la proprietà del progetto assentito, senza che ciò costituisca per il Cessionario  titolo per avere alcunché a pretendere.

6. In caso di ritardo, rispetto ai tempi previsti dal cronoprogramma  per l’esecuzione delle diverse fasi dei lavori, imputabile a colpe od omissioni del  Cessionario, il  Servizio competente in materia di parcheggi  applicherà una penale giornaliera pari allo 0,01 % (uno per diecimila) del costo di costruzione delle opere desumibile dal computo metrico estimativo, con decorrenza dal trentunesimo giorno di ritardo, a valere sulla garanzia  di cui all’articolo 16, comma 4. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre sessanta giorni l'Amministrazione comunale, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni,  è nella piena facoltà di avvalersi della clausola risolutiva di cui all’articolo 21, acquisendo il pieno ed incondizionato diritto ad incamerare a titolo di penale il 50% (cinquanta per cento) della cauzione di cui all’articolo 16, comma 1, nonché la proprietà del progetto assentito e delle opere già realizzate, senza che ciò costituisca per il  Cessionario titolo per avere alcunché a pretendere.

7. L’ultimazione  dei lavori dovrà risultare da apposita certificazione che, redatta dal Direttore dei Lavori nelle forme di rito, dovrà essere trasmessa al  Servizio  competente in materia di  parcheggi e al Servizio competente in materia di edilizia privata.

8.  Entro venti giorni dalla data di ultimazione dei lavori il Cessionario dovrà provvedere ad espletare a proprio esclusivo onere e spesa tutto quanto necessario ai fini dell’agibilità e della messa in esercizio sia dell’impianto che delle opere di sistemazione  sul soprassuolo dell’area.

9. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per  l’ultimazione dei lavori, imputabile a colpe od omissioni del  Cessionario, il Servizio competente in materia di parcheggi applicherà una penale giornaliera pari allo 0,02 % (due per diecimila) del costo complessivo di costruzione desumibile dal computo metrico estimativo, a valere sulla garanzia  di cui all’articolo 16, comma 4. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre sessanta giorni, l’Amministrazione comunale, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore ai trenta giorni, è nella piena facoltà di  avvalersi della clausola risolutiva di cui all’articolo 21 e di incamerare l'intera cauzione di cui all’articolo 16, comma 1, senza che ciò costituisca per il Cessionario titolo per avere alcunché a pretendere.

10. Resta comunque ferma la facoltà per l'Amministrazione comunale di avanzare ulteriori rivalse per eventuali diversi danni in ordine al mancato rispetto dei termini previsti .

# Articolo  9

(Impresa esecutrice e direttore dei lavori)

1.  Per la realizzazione delle opere, il Cessionario si avvarrà  di una o più imprese appaltatrici, che siano in regola con le norme  antimafia vigenti ed abbiano i requisiti di qualificazione indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.34. Il Cessionario si impegna a comunicare  al Servizio competente in materia di parcheggi,  prima dell’inizio dei lavori, il nome e la ragione sociale dell’impresa appaltatrice e, successivamente, le eventuali variazioni che dovessero intervenire nonché a trasmettere, su richiesta dello stesso Servizio, la documentazione comprovante i requisiti previsti.

2. Per la direzione dei lavori il Cessionario si avvarrà di uno o più professionisti abilitati, laureati in architettura o ingegneria, comunicandone il nominativo al Servizio competente in materia di parcheggi.

Articolo  10

(Traffico veicolare e pedonale)

1. L’Amministrazione comunale  si riserva  la  facoltà di adottare le misure più idonee per disciplinare il traffico veicolare e pedonale sia in fase di costruzione che  in fase di esercizio del parcheggio. A tale scopo, i lavori di scavo e di costruzione delle strutture dovranno essere programmati e realizzati con modalità tali da garantire il più possibile la fluidità del traffico,  concordate preventivamente con  l’Amministrazione comunale tramite il Servizio competente in materia di parcheggi.

2. Durante il corso dei lavori il  Cessionario dovrà garantire il perfetto  funzionamento dei sottoservizi,  il sicuro accesso ai fabbricati e l’avvicinamento dei mezzi di soccorso.

3. Le spese relative agli eventuali lavori di segnaletica o comunque necessari  per garantire la fluidità del traffico veicolare e pedonale sono a carico del  Cessionario ai sensi dell’articolo13.

# Articolo 11

(Ritrovamenti archeologici)

1. Qualora, nel corso dei  lavori  dovessero venire alla luce reperti archeologici, il  Cessionario è obbligato a sospendere i lavori stessi, dandone immediata comunicazione alla Soprintendenza, cui compete l'indicazione dei provvedimenti da assumere, nonché al Servizio competente in materia di parcheggi

2. Il ritrovamento di reperti archeologici determinerà di diritto per il  Cessionario la concessione di un differimento  dei termini di esecuzione dei lavori, commisurata alle esigenze  di tutela dei beni ovvero alla eventuale necessità di revisione del progetto, ferma restando a carico dello stesso Cessionario l’assunzione dei maggiori oneri conseguenti, fatta salva la possibilità di revisione del piano economico-finanziario.

3. Qualora l’importanza e l’estensione dei ritrovamenti archeologici rendesse impossibile l’utilizzazione dell’area o ne rendesse possibile l’utilizzazione parziale in misura tale da comportare la riduzione di oltre il 50% (cinquanta per cento)  del numero previsto di posti e/o box auto, le parti potranno concordemente individuare una diversa soluzione progettuale, fermo restando il diritto di entrambe a richiedere la risoluzione della presente convenzione ai sensi dell’articolo 21.

# Articolo 12

(Vigilanza e collaudo dei lavori)

1. I lavori per la realizzazione delle opere saranno soggetti alla vigilanza dell’Amministrazione comunale che, pertanto, si riserva la facoltà di accedere in qualunque momento al cantiere, di assistere ai lavori, di ordinare prove, di effettuare controlli e misurazioni. A seguito di tali controlli, l’Amministrazione potrà formulare contestazioni e richiedere accertamenti di qualsiasi natura sul progetto e sui lavori, con l’obbligo del Cessionario di fornire tutti i chiarimenti ed i mezzi richiesti per gli accertamenti stessi.

2. La vigilanza esercitata dall’Amministrazione comunale non esonera il Cessionario dalla responsabilità inerente alla perfetta esecuzione delle opere, ivi compresa l’ottima qualità dei materiali impiegati, alla corretta gestione e manutenzione delle opere stesse nonché alla scrupolosa osservanza delle buone regole dell’arte.

3. Le opere realizzate  saranno soggette a collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera da parte di professionisti nominati dal  Cessionario. Ad esclusivo onere e responsabilità del Cessionario è peraltro posto il rispetto di tutte le normative che regolano l'esecuzione delle opere, tra le quali il collaudo statico in corso d’opera e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Nell'ambito del collaudo tecnico amministrativo il collaudatore procederà alla verifica dello stato di tenuta  degli edifici e manufatti interferenti con l'intervento, già compresi nella perizia giurata effettuata.  Detta verifica, redatta anch’essa sotto forma di perizia giurata,  dovrà essere allegata quale parte integrante al certificato di collaudo finale.

4. Il collaudo delle opere deve essere concluso, con la emissione del certificato finale, al massimo entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

5. Entro  dieci giorni  dalla rispettiva sottoscrizione, il Cessionario trasmetterà al Servizio competente in materia di parcheggi copia del certificato  finale  di collaudo  tecnico amministrativo, con allegata la perizia giurata di cui al comma 3, e copia  del certificato di collaudo statico, debitamente  depositato presso il competente ufficio regionale.

6. I lavori concernenti la sistemazione del soprassuolo saranno sottoposti a separato collaudo tecnico amministrativo da parte di tecnico interno all’Amministrazione comunale nominato dal Servizio competente in materia di parcheggi.

7. Le spese di collaudo, tranne quelle di cui al comma 6,  sono a carico del  Cessionario, il quale è altresì obbligato a provvedere, a sua cura e spese, ad eliminare tutti i difetti e vizi che risultassero sia nel corso di svolgimento dei collaudi, sia anche successivamente, secondo i termini e le modalità previste dal Codice Civile, oltre che dal presente atto.

8. Nel certificato di collaudo dovrà risultare l’assenza di danni causati a terzi, o la risoluzione  di  eventuali controversie per i medesimi  fatti. Per le eventuali liti non definite all’atto dell’emissione del certificato di collaudo, il  Cessionario presenterà  apposita garanzia di importo pari alla richiesta avanzata dal terzo presunto danneggiato.

# Articolo  13

(Oneri e spese)

1. Saranno a totale carico del  Cessionario tutti gli oneri e spese  riguardanti la realizzazione delle opere, tra cui, in particolare:

a) il canone di occupazione temporanea di suolo pubblico;

b) lo spostamento, il mantenimento in esercizio nel corso dei lavori ed il ripristino delle utenze, delle infrastrutture e delle reti dei servizi pubblici e privati nonché della cartellonistica pubblicitaria, sia nel sottosuolo che sul soprassuolo, secondo le prescrizioni ed in accordo con gli uffici e gli enti erogatori dei pubblici servizi;

c) il mantenimento provvisorio della viabilità pubblica e privata per garantire gli accessi carrabili e pedonali ai fabbricati,  in accordo con gli uffici, gli Enti ed i soggetti interessati;

d) la realizzazione delle sistemazioni del soprassuolo, comprensive delle opere relative al verde ed all'arredo urbano, ed il ripristino funzionale delle pavimentazioni stradali, secondo le previsioni del progetto definitivo allegato e le prescrizioni tecniche impartite dagli Uffici Comunali interessati;

e) tutti i canoni, diritti e tariffe per la fornitura di utenze e servizi (acqua, energia elettrica ecc.) nonché quant’altro necessario per la progettazione e costruzione delle opere;

f) le spese relative agli eventuali lavori di segnaletica  o comunque necessari per garantire la fluidità del traffico veicolare e pedonale ai sensi dell’articolo 10;

g) gli eventuali lavori che, nel corso della realizzazione delle opere dovessero rendersi necessari per l’osservanza di disposizioni sopravvenute;

h) ogni eventuale ulteriore spesa che dovesse derivare per difficoltà note ed ignote relative ai lavori da effettuarsi nel sottosuolo e nel contesto interferente  con l'opera da realizzare.

2. L’area oggetto della presente convenzione è esente dal pagamento del canone di occupazione permanente di suolo pubblico.

3. Saranno a totale carico del Cessionario e dei suoi aventi causa tutti gli oneri e le spese relative all’utilizzazione delle opere realizzate per tutto il periodo di durata del diritto di superficie, in particolare, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per  assicurare l’ottimale utilizzo  delle opere, ivi comprese le opere funzionali al parcheggio realizzate sul soprassuolo, provvedendo, ove necessario, al completo rinnovo degli impianti o di parte di essi in modo da consegnare all’Amministrazione comunale alla scadenza del diritto stesso l’opera in uno stato tale da consentirne il funzionamento secondo le condizioni medie dell’ultimo quinquennio di esercizio. A tale fine, nei primi due mesi del penultimo anno di  durata del diritto di superficie l’Amministrazione comunale provvederà ad accertare la necessità di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di eventuali rinnovi parziali o totali degli impianti.  I relativi oneri e spese saranno ad esclusivo carico del Cessionario e dei suoi aventi causa.

4. Nel caso di inosservanza degli obblighi di manutenzione di cui al comma 3, l’Amministrazione comunale, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni, provvede ad incamerare, in tutto o in parte, la garanzia di cui all’articolo 16, comma 5. In caso di ripetuta inosservanza degli stessi obblighi, l’Amministrazione è nella piena facoltà di avvalersi della clausola risolutiva di cui all’articolo 21.

5. Il Cessionario si impegna a porre in essere tutte le indispensabili ed opportune forme di comunicazione ed informazione ai cittadini, previo accordo con il Servizio tecnico circoscrizionale  interessato, sia prima dell'attivazione del cantiere, anche per la fase di indagini preventive, sia durante la realizzazione delle opere nonché ad opere ultimate per ciò che attiene agli aspetti di gestione e manutenzione.

6. I posti e/o box auto realizzati saranno  denunciati al Nuovo Ufficio Tecnico Erariale di Napoli, a cura e spese del Cessionario prima della emissione del certificato di collaudo dei lavori.

# Articolo 14

(Responsabilità del  Cessionario)

1. Il Cessionario è responsabile dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente convenzione, che saranno posti a carico dei titolari del diritto di superficie in relazione ai singoli posti e/o box auto ai sensi dell’articolo 17.

2. Il Cessionario è obbligato ad osservare e a fare osservare tutte le norme e prescrizioni di carattere sia generale che specifico vigenti proprie delle opere in oggetto, ivi comprese le prescrizioni agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro e di sicurezza in genere.

3. Il Cessionario assume la piena responsabilità circa la completezza e la veridicità delle risultanze degli studi e degli accertamenti comunque effettuati in sede sia progettuale che di cantiere e circa le condizioni di stabilità dei manufatti da realizzare. Inoltre, il Cessionario è responsabile della salvaguardia degli edifici e manufatti esistenti nell’ambito di influenza delle opere da realizzare.

4. L’Amministrazione comunale resta estranea  a tutti i  rapporti del Cessionario con i suoi eventuali appaltatori, fornitori, prestatori d’opera e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti intercorsi esclusivamente tra il Cessionario e detti soggetti senza che possa mai assumersi una responsabilità diretta o indiretta dell’Amministrazione comunale. In ogni caso, il  Cessionario si obbliga a tenere indenne il Comune di Napoli da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dell’opera e degli interventi previsti dalla presente convenzione o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione, l’esecuzione dei lavori e con l’utilizzo del parcheggio.

# Articolo 15

(Assicurazioni)

1. Il Cessionario, quale esecutore dei lavori, è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione a copertura degli eventuali danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale degli impianti o delle opere eseguite in forza della presente convenzione, comunque verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale assicurativo sarà pari al costo complessivo di costruzione delle opere come da computo metrico estimativo.

2. Il  Cessionario in quanto responsabile ai sensi dell’articolo 14, comma 3, anche dell’integrità degli edifici potenzialmente interferenti  con l’area d’intervento, la cui consistenza risulta dalla perizia giurata in allegato, è tenuto a stipulare apposita polizza di assicurazione per la  responsabilità civile in ordine a eventuali danni a persone o cose, determinati da fattori umani o naturali imputabili ai lavori eseguiti per il periodo a decorrere dal momento della consegna dell’area sino al collaudo finale dell’opera. Il massimale assicurativo  sarà pari  al  20% (venti per cento) del valore degli immobili potenzialmente interferenti,  risultante dalla perizia giurata effettuata e valutato in €                                                           ;

3. A collaudo effettuato, prima dell’entrata in esercizio del parcheggio, il Cessionario dovrà stipulare, a propria cura e spese, contratti di assicurazione contro i danni da incendio, scoppio e crollo e da qualsiasi altro evento, compresi quelli naturali compresi  i danni  di cui all’articolo 1906 del Codice Civile, relativamente agli impianti, alle attrezzature, alle dotazioni ed a quant’altro annesso e connesso al complesso, nonché contro i rischi dovuti alle responsabilità civili verso i terzi. Il  massimale assicurativo sarà pari al  valore dell’opera realizzata, e dovrà essere aggiornato ogni quinquennio, al fine di conservare nel tempo la congruità del capitale assicurato, sulla base della variazione degli indici ISTAT, voce costo di costruzione. La durata di tale polizza, anche attraverso successivi rinnovi, dovrà coprire l’intero periodo di durata del  diritto di superficie.

4. Il  Cessionario  depositerà presso il Servizio competente in materia di parcheggi copia delle polizze di assicurazione e delle quietanze comprovanti il regolare pagamento dei premi.

5. Tutte le polizze assicurative dovranno essere stipulate presso primaria compagnia di assicurazioni.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, nel caso in cui il parcheggio  venga meno parzialmente o del tutto per causa di incendio, scoppio o crollo, il  Cessionario ed i suoi aventi causa si obbligano a destinare quanto riscosso dalla compagnia di assicurazione alla ricostruzione del parcheggio stesso.

7. Nel caso in cui il parcheggio venga meno del tutto, l’Amministrazione comunale ha la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva di cui all’articolo 21 e di richiedere la riconsegna anticipata della proprietà così risultante, oltre all’indennizzo ricevuto dalla compagnia assicurativa.

# Articolo  16

(Garanzie)

1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto relativamente alla costruzione delle opere ed al ripristino dei servizi e fino al loro collaudo, nonché relativamente agli impegni a prestare garanzie in momenti successivi, il  Cessionario consegna,  all’atto  della sottoscrizione della presente convenzione, fideiussione n.                              prestata dalla                 ……………. s.p.a., per un importo pari al 50% (cinquanta per cento) del costo di costruzione delle opere risultante dal computo metrico estimativo  da elevare all’80% (ottanta per cento) nel caso di cui all’articolo 17, comma 1 (allegata sub.F). Tale garanzia è da intendersi estesa a coprire anche tutte le necessità e conseguenze dovute ad inerzia, abbandono o rilascio delle aree da parte del Cessionario per qualsiasi evenienza verificatasi, compresa la eventuale risoluzione della convenzione ai sensi dell’articolo 21 e finalizzata a completare le opere o eventualmente a ripristinare lo stato dei luoghi.

2. L’Amministrazione comunale  si impegna a ridurre l’importo della garanzia di cui al comma 1  nel corso della esecuzione delle opere  mediante svincoli parziali conseguenti agli esiti positivi delle operazioni di collaudo in corso d’opera, a partire da quello delle strutture portanti, e proporzionati agli importi delle opere eseguite calcolate in base al computo metrico estimativo approvato. La garanzia  sarà oggetto di svincolo totale, fatto salvo quanto previsto al comma 3,  entro il  termine di un anno dalla data di ultimazione delle opere, solo a seguito di esito positivo delle operazioni di collaudo con l’emissione dei  relativi certificati.

3. Nel caso in cui il progetto preveda lo spostamento o la nuova piantumazione di alberature, a garanzia del loro corretto attecchimento, una quota parte della garanzia, pari al valore delle piantumazioni, rimarrà vincolata per due cicli vegetativi dalla messa a messa a dimora.

4. A garanzia del rispetto dei termini previsti per i lavori ai sensi dell’articolo 8, il Cessionario consegna  all’atto della sottoscrizione della presente convenzione, fideiussione n.               pari al 5 % (cinque per cento) del costo di costruzione risultante dal computo metrico estimativo, prestata dalla ……….  s.p.a. (allegata sub.G). Tale garanzia, decurtata delle somme eventualmente incamerate dall’Amministrazione comunale per penali, sarà svincolato dall’ Amministrazione comunale entro il termine di cui al comma 1.

5. A garanzia degli obblighi di manutenzione del parcheggio, il  Cessionario, dopo l’ultimazione dell’opera e prima della chiusura del  relativo collaudo, presterà idonea garanzia per un importo corrispondente al 10% (dieci per cento) del costo di costruzione, risultante dal computo metrico estimativo approvato, mediante fideiussione  o atto equipollente prestata da primari Istituti di Credito o Assicurativi o Intermediari Finanziari per tutta la durata del  diritto di superficie.

6. Ai sensi dell’articolo 12, comma 8, il Cessionario presenterà all’atto dell’emissione del certificato di collaudo finale, apposita garanzia per le eventuali liti non definite a tale data, di importo pari alla richiesta avanzata dal terzo presunto danneggiato.

7. Le fideiussioni dovranno contenere l’espressa clausola che impegna il fideiussore  a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta dell’Amministrazione comunale, senza facoltà di opporre eccezioni, salva l’eccezione di compensazione, restando escluso il beneficio previsto dall’articolo 1944, quarto comma, del Codice Civile, e la possibilità di avvalersi del termine previsto dall’articolo 1957, primo comma, del Codice Civile.

8. Tutte le garanzie  dovranno essere adeguate a cadenza biennale in relazione all’indice ISTAT fabbricati.

# Articolo 17

(Trasferimento dei posti e/o box auto)

1. Il Cessionario si impegna ad individuare il 50% (cinquanta per cento) dei soggetti cui trasferire le quote di titolarità del diritto di superficie in relazione ai singoli posti e/o box auto ai sensi dell’articolo 2, entro il termine corrispondente alla metà del tempo previsto nel cronoprogramma per l’ultimazione dei lavori. In mancanza, il Cessionario si impegna ad elevare la garanzia di cui all’articolo 16, comma 1,  all'80 %, (ottanta per cento) del costo di costruzione risultante dal computo metrico estimativo.

2. Al fine dell’accertamento del verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Cessionario si impegna a trasmettere al Servizio competente in materia di parcheggi copia autentica dei singoli contratti preliminari di trasferimento.

3. Con gli atti definitivi di trasferimento del diritto di superficie in relazione ai singoli posti e/o box auto   gli assegnatari subentreranno pro-quota in tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla presente convenzione nel rispetto del regolamento interno del parcheggio. Pertanto, il Cessionario si impegna a porre a carico degli stessi assegnatari tutti gli oneri ed obblighi derivanti dalla presente convenzione, mediante l’inserimento di specifiche clausole nei singoli atti di trasferimento, restando, in mancanza, obbligato in solido con gli stessi assegnatari. Copie autentiche degli atti stessi dovranno essere trasmesse a cura del Cessionario al Servizio competente in materia di parcheggi.

4. Per quanto concerne gli impianti ed attrezzature comuni all’interno del parcheggio, gli assegnatari risulteranno uniti tra loro con il vincolo della solidarietà.

5. Il trasferimento del diritto di superficie in relazione ai singoli posti e/o box auto dovrà avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata al fine della trascrizione nei registri immobiliari con la specifica  annotazione del vincolo di pertinenzialità.

6. Nell’ipotesi in cui il  Cessionario non sia   in grado di trasferire  la totalità dei posti e/o box auto, quelli non trasferiti rimarranno in proprietà superficiaria al  Cessionario, restandone in ogni caso  vietata la locazione e qualsiasi altra  forma di utilizzo.

# Articolo 18

(Obbligo di destinazione d’uso e vincolo di pertinenzialità),

1. E’ vietata ogni modifica della destinazione d’uso delle opere da  realizzare in forza della presente convenzione destinate, in conformità al progetto definitivo allegato,  esclusivamente a parcheggio pertinenziale  di unità immobiliari site nell’ambito di influenza di 500 (cinquecento)  metri, misurati dal baricentro geometrico dell’area di parcheggio agli ingressi dei fabbricati contenenti le singole unità immobiliari.

2. Il vincolo di pertinenzialità  con l’unità immobiliare principale, verrà posto in essere e trascritto  all’atto del definitivo trasferimento del singolo posto e/o box auto  e cesserà con l’estinzione del diritto di superficie.

3. Ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n.122, i posti e/o box auto realizzati in forza della presente convenzione non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale, pena la nullità dei relativi atti di cessione.

# Articolo 19

(Regolamento interno del parcheggio)

1. Per la gestione delle parti comuni il  Cessionario redige il regolamento interno del parcheggio, che dovrà essere preventivamente trasmesso al  Servizio competente in materia di parcheggi  per l’approvazione ed essere allegato agli atti di trasferimento  del diritto di superficie in relazione ai singoli posti e/o box auto, anche successivi,  e dovrà disciplinare, tra l’altro:

- la costituzione del condominio, ovvero del soggetto cui resterà affidata la titolarità    dell’utilizzazione esclusiva del parcheggio per quanto riguarda le parti comuni dello stesso;

- le modalità di amministrazione del parcheggio;

- i criteri per la gestione delle parti comuni e per la costituzione graduale del fondo comune destinato ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere ai sensi dell’articolo 13;

- l’obbligo di inserire, nei contratti di successiva cessione in diritto di superficie dei posti e/o box auto, tutti gli impegni previsti dalla presente convenzione verso l’Amministrazione comunale.

# Articolo 20

(Riorganizzazione della viabilità, della sosta e dell’arredo urbano

della zona circostante il parcheggio)

1. L’Amministrazione comunale, anche tenendo conto di proposte del Cessionario, si impegna a verificare l’esigenza di predisporre un piano di riorganizzazione della viabilità, della sosta e dell’arredo urbano della zona circostante il parcheggio che tenga conto della realizzazione del parcheggio stesso, finalizzato al miglioramento delle qualità ambientale dell’area, onde ottimizzarne l’efficacia di recupero urbanistico.

# Articolo 21

(Risoluzione della convenzione)

1. Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere al Comune di Napoli,  anche a titolo di risarcimento danni, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di avvalersi, previa diffida,  della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, anche nei confronti dei soggetti cui sarà trasferito il diritto di superficie in relazione ai singoli posti e/o box auto, con conseguente estinzione totale o parziale del diritto di superficie e corrispondente automatica estensione del diritto di proprietà dell’Amministrazione comunale, anche per uno solo dei seguenti casi:

- ritardi nell’inizio, nell’esecuzione e/o ultimazione dei lavori ai sensi dell’articolo 8;

- gravi vizi, inosservanza grave degli elementi progettuali con alterazione delle caratteristiche volumetriche, dimensionali, strutturali e d’uso delle relative opere o diminuzione dei posti auto;

- chiusura totale e/o parziale anche temporanea del parcheggio senza giustificato motivo;

- violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, in tutto o in parte, il parcheggio per usi o finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione;

- ripetuta inosservanza dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria del parcheggio nel suo complesso ai sensi dell’articolo 13, commi 3 e 4;

- accensione di ipoteche sui diritti di superficie e sugli immobili oggetto di proprietà superficiaria, se non a garanzia dei mutui per i finanziamenti necessari a provvedere alla costruzione, alla manutenzione straordinaria, alla ristrutturazione ed all’acquisto degli immobili realizzati;

- violazione delle disposizioni di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modifiche e integrazioni;

- fallimento del Cessionario ovvero quando nella struttura imprenditoriale del Cessionario stesso si verifichino fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale, con riferimento alla sola eventualità in cui le indicate ipotesi si dovessero verificare prima del completamento delle opere;

- inosservanza dell’impegno ad elevare la garanzia di cui all’articolo 16, comma 1, all’80% (ottanta per cento) del costo di costruzione nel caso previsto dall’articolo 17, comma 1;

- altre gravi violazioni degli obblighi assunti con la presente convenzione.

2. Nei casi di cui alla lettera a) del comma 1, l’Amministrazione comunale provvede, altresì, all’incameramento delle penali previste dall’articolo 8. Negli altri casi, l’Amministrazione provvederà ad incamerare in tutto o in parte le garanzie previste dall’articolo 16.

3. In caso di impossibilità di realizzazione dell'opera in esito ad eventuali impedimenti oggettivamente ostativi, non dipendenti da cause imputabili ad una delle due parti, verificata la impossibilità di individuare una diversa soluzione progettuale, il Cessionario potrà rinunciare alla realizzazione del parcheggio e la presente convenzione si intenderà risolta con l’estinzione del relativo diritto di superficie senza che ciò costituisca per il Cessionario stesso titolo per avere alcunché a pretendere ad eccezione della restituzione delle garanzie. Resta comunque fermo per l’Amministrazione comunale, il diritto di trattenere tali garanzie in tutto o in parte per esigenze riconducibili a fatti imputabili al Cessionario.

4.  La convenzione si risolve altresì nell’ipotesi prevista nell’articolo 11 in esito a ritrovamenti archeologici e nell’ipotesi di cui all’articolo 15, comma 7, nel caso in cui il parcheggio venga meno del tutto.

5. A seguito della risoluzione della convenzione il Cessionario dovrà riconsegnare all’Amministrazione comunale,  entro il termine fissato dalla stessa Amministrazione, l’area libera da materiali o macchinari ovvero  il parcheggio sgombro di ogni impedimento ed in perfetto stato di esercizio. Resta comunque in facoltà dell’Amministrazione comunale di richiedere al Cessionario l’esecuzione di opere provvisionali e di ripristino ambientale, concordando un congruo termine per la loro esecuzione.

# Articolo 22

(Rinuncia ipoteca legale)

1. L’Amministrazione comunale rinuncia all’eventuale ipoteca legale che possa competerle, con l’esonero da ogni eventuale responsabilità del Conservatore dei Registri Immobiliari.

# Articolo 23

(Riconsegna dell’area)

1. Alla data di scadenza del diritto di superficie, l’area oggetto della presente convenzione e il    parcheggio con i relativi impianti ed accessori, dovranno essere consegnati all’Amministrazione comunale nella sua globalità e nelle condizioni di manutenzione e di funzionamento indicate negli specifici articoli del presente atto.

2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 13, comma 3, al momento della consegna si provvederà all’accertamento dello stato di consistenza delle opere ed alla descrizione particolareggiata degli impianti fissi ed accessori, con l’indicazione delle condizioni di efficienza ed eventuale degrado anche ai fini di cui all’articolo 13, comma 4. Di tale stato verrà steso verbale in contraddittorio da sottoscriversi dalle parti.

# Articolo 24

(Definizione delle controversie. Clausola compromissoria)

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla presente convenzione sarà deferita ad un collegio di tre arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta e il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri così nominati o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Napoli. Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto. La presente clausola compromissoria, immediatamente operativa, non suscettibile di declinatoria, comporta l’applicazione delle norme dettate dal Codice Civile in tema di arbitrato.

# Articolo 25

(Spese contrattuali)

- Le spese del presente atto e conseguenti, comprese quelle della registrazione e quelle di carattere fiscale, sono a totale carico del Cessionario, il quale ha versato, a tale titolo, presso la Tesoreria Comunale di Napoli, la somma di €            giusta bolletta n.        del   ……… somma della quale il Servizio Gare d’Appalto renderà conto dopo il perfezionamento degli adempimenti successivi connessi al presente contratto.

- La presente convenzione sarà trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli, a cura dell’Amministrazione comunale a spese del Cessionario.

# Articolo 26

(Rappresentanza)

1. Per tutto quanto attiene ai rapporti con il Comune di Napoli derivanti dalla presente convenzione, il Cessionario sarà rappresentato dal sig.                . Detto rappresentante elegge domicilio in         alla  via                        ed assolve l’incarico fin quando non verrà, eventualmente,  sostituito da un altro rappresentante la cui nomina dovrà essere in ogni caso comunicata al Servizio competente in materia di parcheggi, a cura del Cessionario, entro quindici giorni dalla sostituzione.

Il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva di cui all’art. 11 comma 2 del DPR 252/98.

E richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto che, letto ai comparenti a voce chiara e intelligibile, a mia domanda lo approvano e sottoscrivono.

Del che è redatto il presente atto scritto a mezzo di strumento informatico su facciate 28 e righi sette, escluse le firme finali.

Il Rappresentante del Comune…………………………………………………..

Il Cessionario…………………………………………………………………

Identificato con documento: