DISCIPLINARE

DEL BANDO DI GARA

APPALTO PUBBLICO CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI

Lavori di costruzione per la riqualificazione della via Marina e l’ammodernamento della linea tranviaria Municipio-San Giovanni. Tratta 2 Portosalvo-Garibaldi

Calendario di gara

| Invio del bando alla GUCE | ____/07/2006 |
| --- | --- |
| Scadenza per la presentazione degli eventuali quesiti | 25/08/2006, ore 12 |
| Termine per le risposte da parte dell’Amministrazione ai quesiti | entro e non oltre 11 giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte |
| Scadenza per la presentazione delle offerte | 25/09/2006, ore 12 |

DISCIPLINARE

DEL BANDO DI GARA

APPALTO PUBBLICO CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI

Lavori di costruzione per la riqualificazione della via Marina e l’ammodernamento della linea tranviaria Municipio-San Giovanni. Tratta 2 Portosalvo-Garibaldi

________________

Riferimenti al bando di gara:

Bando inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in data ____/07/2006

Il COMUNE DI NAPOLI intende procedere all’acquisizione e valutazione delle offerte per l’affidamento dei “Lavori di costruzione per la riqualificazione della via Marina e l’ammodernamento della linea tranviaria Municipio - San Giovanni. Tratta 2: Portosalvo – Garibaldi”.

Gli Imprenditori interessati dovranno presentare offerta con le modalità ed i termini indicati nel Bando di gara e nel presente “Disciplinare”, che è parte integrante e sostanziale del Bando.

Il presente “Disciplinare” comprende i seguenti documenti, che ne sono parte integrante e sostanziale:

- Istruzioni per la preparazione delle offerte (e annessi Formulari da 1 a 7);

- Capitolati speciali d’appalto;

- Documentazione tecnica (Progetto Esecutivo validato, ad esclusione delle indicazioni di prezzo unitario);

- Lista delle categorie di lavorazioni e forniture;

- Lista delle voci da giustificare;

- Protocollo di Legalità.

All.: c.s.

Il Responsabile del procedimento arch. Elena Camerlingo Dirigente del Servizio Pianificazione e Progettazione infrastrutture di trasporto

- ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DELLE OFFERTE

Indice della Parte 1

1.	INFORMAZIONI GENERALI SULL’APPALTO	4

1.1.	Quadro normativo e regolamentare	4

1.2.	Oggetto dell’appalto	4

1.3.	Descrizione degli interventi previsti	4

1.4.	Stima dell’importo dei lavori a base d’asta	5

1.5.	Risposte ai quesiti	5

1.6.	Garanzie e copertura assicurative richieste	6

2.	Modalità e termini di presentazione delle offerte	7

2.1.	Contenuto della Busta A - Documentazione amministrativa	8

2.2.	Contenuto della Busta B - Offerta tecnico-organizzativa	10

2.3.	Contenuto della Busta C: Offerta economica	12

3.	criteri d’aggiudicazione	14

4.	lavori della commissione	16

5.	VERIFICA DEI REQUISITI	17

6.	Adempimenti preliminari alla stipula	18

7.	Convocazione alla stipula	18

8.	Verifica conteggi e prezzi unitari	18

9.	Stipula del contratto	19

10.	INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	19

# INFORMAZIONI GENERALI SULL’APPALTO

# Quadro normativo e regolamentare

La gara è regolata dalla normativa italiana e comunitaria vigente e dal Dossier completo di gara (Bando di gara e il presente “Disciplinare” completo di formulari ed allegati).

Le principali norme di riferimento per l’appalto sono, nell’ordine di prevalenza, per quanto applicabili:

- D.lgs. 163/2006;

- D.P.R. 554/99 e s.m.i.;

- Direttiva 2004/18/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio.

# Oggetto dell’appalto

Oggetto dell’appalto sono i “Lavori di costruzione per la riqualificazione della via Marina e l’ammodernamento della linea tranviaria Municipio - San Giovanni. Tratta 2: Portosalvo – Garibaldi”, nella città di Napoli (Denominazione sintetica: “Lavori per la riqualificazione di via Marina – Tratta 2”).

Le opere oggetto dell’appalto restano interamente definite dal relativo Progetto Esecutivo, che è stato oggetto di validazione da parte del Responsabile unico del procedimento con verbale del 27/06/2006.

Tale Progetto Esecutivo è stato approvato dal COMUNE di Napoli, con delibera di Giunta comunale n. 3437 del 29/06/2006.

# Descrizione degli interventi previsti

Per la descrizione dettagliata degli interventi previsti si rinvia alla Documentazione tecnica allegata al presente “Disciplinare”.

L’appalto comprende, in via esemplificativa, le seguenti categorie d’opera:

- Strade (demolizioni, sedi stradali, pavimentazioni, sottoservizi e opere fognarie per la riqualificazione di strada esistente);

- Armamento (sede e binari per l’ammodernamento di linea tranviaria esistente);

- Impianti tecnologici (illuminazione pubblica e opere connesse);

- Impianti per la trazione elettrica (alimentazione, linea aerea e impianti tecnologici di linea);

- Verde e arredo urbano;

- Impianti semaforici.

# Stima dell’importo dei lavori a base d’asta

Di seguito si forniscono informazioni di sintesi sulla stima dell’importo a base di gara.

- Importo complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza): € 14.792.139,39 (quattordicimilionisettecentonovantaduemilacentotrentanove/39), di cui:

- a corpo € 12.310.635,04 (dodicimilionitrecentodiecimilaseicentotrentacinque/04);

- a misura € 2.314.774,68 (duemilionitrecentoquattordicimilasettecentosettantaquattro/68).

- Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:

€ 1.048.641,88 (unmilionequarantottomilaseicentoquarantuno/88) ovvero

€ 881.912,21 (ottocentottantunomilanovecentododici/21) compresi nell’importo dei lavori e

€ 166.729,67 (centosessantaseimilasettecentoventinove/67) per oneri aggiuntivi.

- Importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza: € 13.743.497,51 (tredicimilionisettecentoquarantatremilaquattrocentonovantasette/51).

- Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

| Lavorazione | Categoria D.P.R. 34/2000 | Qualificazione obbligatoria (si/no) | Importo (€) | % | Indicazioni speciali ai fini della gara |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Prevalente o scorporabile | Subappaltabile (si/no) |
| Strade | OG3 | si | 7.412.841,44 | 50,68% | Prevalente | si, nei limiti di legge |
| Armamento ferroviario | OS29 | si | 3.360.904,03 | 22,98% | Scorporabile | no |
| Impianti tecnologici | OG11 | si | 1.948.337,28 | 13,32% | Scorporabile | si |
| Impianti trazione elettrica | OS27 | si | 1.244.582,81 | 8,51% | Scorporabile | si |
| Verde e arredo urbano | OS24 | si | 454.407,12 | 3,11% | Scorporabile | si |
| Impianti semaforici | OS9 | si | 204.337,04 | 1,40% | Scorporabile | si |
| Totale dei lavori al lordo della sicurezza e al netto degli oneri della sicurezza aggiuntivi |  |  | 14.625.409,72 | 100,00% |  |  |

# Risposte ai quesiti

Si fa presente che saranno ammessi soltanto i quesiti pertinenti, pervenuti, a mezzo fax, e confermati via e-mail al Comune di Napoli - Servizio Pianificazione e Progettazione infrastrutture di trasporto, piazza Municipio – palazzo San Giacomo, 80133 Napoli, Italia – tel. 081.5519032, telefax 081.7955358, Posta elettronica rup.tram.marina@comune.napoli.it entro il 25/08/2006.

In riscontro ai quesiti pertinenti posti, sarà data risposta unica per iscritto a tutti gli interessati, attraverso la pubblicazione sul sito web, all’indirizzo www.comune.napoli.it entro e non oltre 11 giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte. I quesiti saranno pubblicati in forma anonima.

Agli Imprenditori che avranno presentato quesiti pertinenti sarà inoltre assicurata risposta anche via fax, nella stessa data di pubblicazione sul sito web.

Laddove si verificasse la necessità di apportare rettifiche e/o integrazioni su eventuali questioni assolutamente non sostanziali della documentazione di gara e/o relative ad elementi della procedura, esse saranno pubblicate sempre sul sito web, all’indirizzo www.comune.napoli.it entro e non oltre 20 giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Costituisce onere degli Imprenditori interessati a presentare offerta verificare dette eventuali pubblicazioni, relative alle risposte ai quesiti, alle eventuali rettifiche e/o integrazioni.

# Garanzie e copertura assicurative richieste

L’offerta dovrà essere corredata da:

- Garanzia d’offerta di cui all’art. 75 del D.lgs. 163/2006 ed all’art. 100 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i., pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, costituita da cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. 385/1993 avente validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta;

- dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. 385/1993 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta dell’Offerente, una garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, in favore dell’amministrazione aggiudicatrice valida fino al termine dei lavori, nelle modalità ed importi previsti dall’art. 113 del D.lgs. 163/2006.

All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare:

- garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006, e dell’art. 101 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.;

- polizza assicurativa di cui all’art. 113 del D.lgs. 163/2006 e all’art. 103 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i., relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo dei lavori a base d’asta e con un’estensione di garanzia di € 10.000.000,00 a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi; responsabilità civile verso terzi (RCT) con un massimale pari ad € 1.250.000,00 per ciascun sinistro;

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, l’aggiudicatario dovrà costituire:

- polizza indennitaria decennale di cui all’art. 113 del D.lgs. 163/2006 e all’art. 104 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i., con un massimale di € 10.000.000,00, per i rischi di rovina totale o parziale dell’opera e gravi difetti costruttivi e con un massimale di € 10.000.000,00 per responsabilità civile verso terzi.

Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75, comma 7 del D.lgs. 163/2006 (riduzione importo garanzia).

# Modalità e termini di presentazione delle offerte

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste agli Offerenti dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e dovranno essere accompagnate da fotocopia dei documenti di identità dei sottoscrittori (oppure, gli Offerenti non residenti in Italia, dovranno rendere dichiarazioni idonee equivalenti, secondo la legislazione dello stato di appartenenza).

Tutte le dichiarazione sostitutive richieste agli Offerenti dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di Offerente singolo. Nel caso di Offerenti costituiti da Imprenditori associati o da associarsi le medesime dichiarazioni dovranno essere prodotte e sottoscritte da ciascun Imprenditore che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.

Le domande di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso dovrà essere trasmessa la relativa procura speciale, in originale o copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000, a meno che i poteri del procuratore non risultino dal certificato C.C.I.A.A..

Al fine di consentire un agevole esame da parte dei componenti della Commissione di gara, tutta la documentazione richiesta agli Offerenti, dovrà essere prodotta in lingua italiana nel numero di un originale (un fascicolo comprendente tutti i documenti originali dell’Imprenditore offerente singolo o degli Imprenditori offerenti in raggruppamento) e due copie, debitamente contrassegnati in copertina con la dicitura “originale” e “copia”. In caso di difformità tra originale e copia farà fede l’originale.

Ciascuna pagina della documentazione d’offerta dovrà essere numerata.

A pena di esclusione dalla gara, l’offerta dovrà essere contenuta nelle apposite tre buste di seguito specificate, da spedire in un unico PLICO.

Le tre buste contenute nel PLICO, ciascuna sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’intestazione del mittente, saranno:

- “Busta A - Documentazione amministrativa”;

- “Busta B - Offerta tecnico-organizzativa”;

- “Busta C - Offerta economica”.

Il PLICO a sua volta dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

Sul PLICO dovrà chiaramente essere apposta la dicitura di cui al riquadro seguente, opportunamente compilata.

OFFERTA DELL’IMPRENDITORE: ………………...… indicare……..…..…...

INDIRIZZO DELL’IMPRENDITORE: ………………… indicare ……..….…...

FAX DELL’IMPRENDITORE: ………………………...... indicare……..….……

APPALTO PUBBLICO CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI COSTRUZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MARINA E L’AMMODERNAMENTO DELLA LINEA TRANVIARIA MUNICIPIO - SAN GIOVANNI. TRATTA 2: PORTOSALVO - GARIBALDI”

Il PLICO, a pena di esclusione dalla gara, dovrà pervenire, con qualsiasi mezzo ad esclusione della consegna a mano al Comune di Napoli - Protocollo generale, piazza Municipio palazzo - San Giacomo, 80133 Napoli, entro le ore 12:00 del giorno 25/09/2006.

Oltre il termine sopra indicato non è valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a offerta precedente.

Il recapito dell’offerta resta ad esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non giungesse a destinazione entro la scadenza indicata, non potrà essere presa in considerazione.

Per quanto concerne i certificati da produrre, gli Offerenti stranieri dovranno esibire certificazioni equipollenti a quelle italiane, rilasciate dagli organi competenti del proprio Stato di residenza, con traduzione in lingua italiana, resa secondo le modalità di legge.

# Contenuto della Busta A - Documentazione amministrativa

La “Busta A - Documentazione Amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, i documenti di seguito specificati in relazione alla forma giuridica dell’Offerente. I Formulari da 1 a 7 citati nel sotto indicato elenco (annessi al Disciplinare al termine della Parte 1) specificano i contenuti delle dichiarazioni da rendere e sono pertanto parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

- Domanda/e di partecipazione alla gara, redatta/e in conformità al “Formulario 1” annesso al presente Disciplinare.

- Certificato/i C.C.I.A.A. in originale (o copia conforme ai sensi del D.P.R. 455/2000), in corso di validità, con dicitura antimafia ex art. 9 D.P.R. 252/98, (ovvero, per gli Imprenditori stranieri, certificato/i equivalente/i di iscrizione all’Albo o lista ufficiale dello Stato d’appartenenza); ove i poteri di firma del sottoscrittore della documentazione di gara non risultassero dal certificato C.C.I.A.A. (ovvero, per gli Imprenditori stranieri, dal certificato/i equivalente/i di iscrizione all’Albo o lista ufficiale dello Stato d’appartenenza), a corredo dello stesso certificato dovrà essere prodotto un documento in originale, o copia conforme, attestante i poteri del suddetto sottoscrittore.

- Dichiarazione/i sostitutiva/e di possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, redatta in conformità al “Formulario 2” annesso al presente Disciplinare.

- Dichiarazione sostitutiva di insussistenza di cause d’esclusione di cui all’art. 75, lettere b), c) del D.P.R. 554/1999 e s.m.i., da rendersi da parte di tutti i Legali rappresentanti, gli Amministratori e Direttori tecnici dell’Offerente, redatta in conformità al “Formulario 3” annesso al presente Disciplinare.

- Dichiarazione sostitutiva di insussistenza di cause d’esclusione di cui all’art. 75, lettera c), del D.P.R. 554/1999 e s.m.i., da rendersi da parte del legale rappresentante dell’Offerente e riferita ai soggetti cessati dalla carica di Legali rappresentanti, Amministratori e Direttori tecnici nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, redatta in conformità al “Formulario 4” annesso al presente Disciplinare.

- Originale o copia conforme della ricevuta di versamento di € 100,00 sul conto corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, contabilità speciale 1493-Autorità di vigilanza LL.PP. con causale “Gara Lavori Via Marina. Tratta 2 – Amministrazione: COMUNE di Napoli – C.U.P. B44H03000070006”, ai sensi della Deliberazione dell’Autorità del 26/01/2006.

- Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in originale (o copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000), in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione per categorie e classifiche adeguate all’importo dei lavori da appaltare. Gli Offerenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 verificabili, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

- (Nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo del consorzio o GEIE, in copia conforme ai sensi della L. 445/00.

- Garanzia d’offerta, presentata in conformità a quanto specificato nel precedente paragrafo 1.6 (Garanzie e coperture assicurative richieste). Tale cauzione dovrà essere accompagnata da originale o copia conforme del certificato di qualità, nel caso in cui l’Offerente intenda avvalersi del beneficio della riduzione della cauzione ex art. 75, comma 7 del D.lgs. 163/2006.

- Dichiarazione d’impegno a rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, presentata in conformità a quanto specificato nel precedente paragrafo 1.6 (Garanzie e coperture assicurative richieste).

Nel caso di Offerenti costituiti da Imprenditori associati o da associarsi, le documentazioni di cui ai precedenti punti A.1), A.2), A.3), A.4), A.5), e A.7) devono essere rese, a pena di esclusione dalla gara, da ciascun Imprenditore che costituisce o costituirà l’associazione.

Le documentazioni di cui ai precedenti punti A.6), A.8), A.9) e A.10) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica dell’Offerente.

Si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le informazioni rese dagli Offerenti.

# Contenuto della Busta B - Offerta tecnico-organizzativa

La “Busta B - Documentazione tecnico-organizzativa” dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, i documenti di seguito elencati, in sezioni distinte.

- Relazione sull’organizzazione generale proposta per i lavori in appalto (lunghezza massima complessiva consigliata 10 cartelle formato A4, oltre alle planimetrie, schemi esplicativi e Curriculum del personale chiave). Nella suddetta Relazione, l’Offerente dovrà indicare:

- Numero, ubicazione e dotazioni degli uffici logistici;

- Numero, ubicazione e dotazioni dei cantieri operativi;

- Viabilità di cantiere (l’Offerente dovrà indicare gli itinerari che ha previsto di percorrere per l’esecuzione dei lavori, distinguendo fra viabilità esistente e viabilità da realizzarsi allo scopo);

- Ubicazione delle aree da adibirsi a discarica provvisoria e/o definitiva dei materiali di risulta degli scavi, ed aree di stoccaggio per materiali, con specifico riferimento allo smaltimento di eventuali materiali inquinanti;

- In caso di raggruppamento, le componenti dell’Appalto che ciascun Imprenditore raggruppato realizzerà, in ragione della complementarietà delle qualificazioni, per l’ottimale esecuzione dei lavori;

- Elenco, con identificazione nominativa, del personale chiave (massimo consigliato: 10 specialisti) da impiegare nel lavoro, indicando i tempi d’impiego effettivo in cantiere e le specifiche qualifiche, redatto in conformità al Formulario 5 annesso al presente Disciplinare.

- Curriculum vitae del solo personale chiave (numero massimo consigliato: 2 cartelle per Curriculum per 10 specialisti chiave), redatti in conformità al Formulario 6 annesso al presente Disciplinare.

- Planimetria descrittiva e indicativa dell’organizzazione del cantiere, con informazioni sui punti sopra richiesti.

- Relazione sulle metodologie costruttive specifiche per le opere di maggior rilievo (lunghezza massima complessiva consigliata 10 cartelle formato A4, oltre alle planimetrie e schemi esplicativi).

L’Offerente dovrà descrivere le metodologie specifiche proposte per la realizzazione delle principali componenti dell’appalto e specificatamente per le opere di seguito elencate, evidenziando in particolare le misure proposte per tener conto della esigenza di mantenere costantemente in essere l’esercizio tranviario e la circolazione automobilistica:

- Strade (demolizioni, sedi stradali, pavimentazioni, sottoservizi e opere fognarie);

- Armamento (sede e binari);

- Impianti tecnologici (alimentazione e linea aerea, illuminazione pubblica);

- Impianti per la trazione elettrica;

- Verde e arredo urbano;

- Impianti semaforici.

- Programma esecutivo dei lavori proposto (con Relazione esplicativa)

L’Offerente dovrà produrre un Programma esecutivo dei lavori in forma di diagramma logico di Gantt, con approccio alla pianificazione per risultato.

Il Programma dovrà essere sviluppato mediante l’applicazione delle tecniche reticolari del tipo CPM (Critical Path Method).

Nel Programma dovranno essere evidenziati:

  - Milestone (Punti di controllo) di consegna delle componenti finite delle opere da realizzare, con specificazione delle date;

  - durate e legami logici di precedenza tra le lavorazioni;

  - risorse assegnate (in personale e attrezzature) alle principali lavorazioni;

  - eventi vincolanti;

  - quant’altro sia ritenuto importante per la realizzazione dell’appalto.

Il Programma esecutivo dei lavori proposto dovrà inoltre essere accompagnato da una Relazione esplicativa (lunghezza massima consigliata 5 cartelle formato A4, oltre a eventuali schemi), a giustificazione di quanto proposto.

In particolare, l’Offerente dovrà specificare i mezzi d’opera che prevede di impiegare, la composizione delle squadre, il numero dei turni lavorativi per giorno, la produzione unitaria per turno/giornata lavorativa.

L’Offerente potrà inoltre fornire, in allegato al Programma esecutivo dei lavori proposto, ogni elemento e/o documento e/o resoconto effettivamente utile a dimostrare la fondatezza delle ipotesi assunte in relazione alle produzioni unitarie anzidette (lunghezza massima consigliata di questo allegato 50 cartelle formato A4 o A3). In tal senso, il Concorrente potrà anche esibire dati a consuntivo riguardanti opere analoghe a quelle oggetto del presente appalto, già realizzate in contesti simili a quello in argomento.

In altre parole il Programma esecutivo dei lavori proposto e la Relazione esplicativa dovranno evidenziare l’adeguatezza delle risorse assegnate alle varie lavorazioni per il rispetto dei termini contrattuali.

Si precisa che uno degli obiettivi prioritari dell’Amministrazione è recare il minimo disturbo alla cittadinanza durante l’esecuzione dei lavori.

Pertanto elemento qualificante del Programma esecutivo dei lavori dell’Offerente sarà la dimostrazione della compatibilità e della coerenza delle lavorazioni proposte con le esigenze di mantenimento dell’esercizio tranviario e della circolazione automobilistica.

L’Offerta tecnico-organizzativa dovrà essere sottoscritta in ciascuna pagina dal legale rappresentante dell’ Offerente o da suo procuratore.

Tale sottoscrizione dovrà essere effettuata, nel caso di Offerente costituito da Imprenditori riuniti o consorziati, dalla mandataria o capogruppo, oppure, nel caso di Offerente costituito da soggetti da riunirsi o da consorziarsi, da ciascun Imprenditore che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE.

Si precisa che la sottoscrizione dell’offerta tecnico-organizzativa dovrà essere accompagnata da fotocopia dei documenti di identità dei sottoscrittori, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

# Contenuto della Busta C: Offerta economica

La “Busta C - Offerta economica” dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, i documenti di seguito elencati, in sezioni distinte.

- Offerta economica, redatta in conformità al “Formulario 7” annesso al presente Disciplinare, nella quale saranno indicati i prezzi complessivamente offerti (al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), per la parte a corpo e per la parte a misura, nonché il prezzo globale offerto (al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), rispetto al prezzo posto a base di gara e il conseguente ribasso.

All’Offerta economica dovrà essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, la “Lista delle categorie di lavorazioni e forniture” previste per l’esecuzione dei lavori, completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo globale offerto, redatta sulla base dello schema riportato nella Parte 4 (Lista delle categorie di lavorazioni e forniture) del presente Disciplinare.

Si precisa che la suddetta “Lista delle categorie di lavorazioni e forniture” previste per l’esecuzione dei lavori è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero d’ordine, nella seconda colonna è riportato il numero di riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella terza colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella quarta colonna le unità di misura, nella quinta colonna il quantitativo previsto per ogni voce. L’Offerente riporterà, nella sesta e settima colonna, i prezzi unitari che offre per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre (con due cifre decimali) nella sesta colonna ed in lettere nella settima colonna e, nella ottava colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quinta colonna per i prezzi indicati nella settima.

Si precisa inoltre che:

- la “Lista delle categorie di lavorazioni e forniture” relativa alla parte dei lavori a corpo ha effetto ai soli fini dell’aggiudicazione;

- l’Offerente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella Lista suddetta relativamente alla parte a corpo, previo accurato esame della Documentazione tecnica allegata al presente Disciplinare ed in particolare degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico ed il capitolato speciale d’appalto; in esito a tale verifica l’Offerente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, applicando i prezzi unitari che ritiene di offrire;

- le integrazioni, le riduzioni e gli inserimenti di cui sopra dovranno essere apportati, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità di seguito specificate: a) ciascuna quantità che l’Offerente ritiene di integrare o modificare dovrà essere barrata e la relativa correzione espressamente confermata e sottoscritta; b) le voci e le relative quantità che l’Offerente ritiene mancanti dovranno essere riportate in fondo alla lista delle lavorazioni a corpo;

- a pena di esclusione dalla gara, sono vietate integrazioni o riduzioni delle quantità o delle voci indicate nello schema di offerta relativamente alla parte a misura;

- l’Offerta economica non può presentare in alcuna parte correzioni che non siano dallo stesso Offerente confermate e sottoscritte, a pena di esclusione dalla gara.

Il prezzo globale offerto (al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) sarà espresso in cifre ed in lettere (in caso di discordanza prevarrà l’indicazione espressa in lettere), con un numero di cifre decimali pari a due.

Sia il prezzo complessivo per la parte a corpo sia il prezzo complessivo per la parte a misura dovranno essere inferiori ai corrispondenti prezzi a base d’asta.

La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara, approssimato alla quarta cifra decimale, sarà determinata dall’Offerente mediante la seguente operazione:

r = (Pg-Po)/Pg

dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg” l’importo complessivo dell’appalto (al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), “Po” il prezzo globale offerto dall’Offerente (al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso),.

- Giustificazioni dei prezzi offerti, relativi alle voci indicate nella Parte 5 (Lista delle voci da giustificare) del presente Disciplinare.

L’Offerta economica e la giustificazione dei prezzi offerti dovranno essere sottoscritti in ciascuna pagina dal legale rappresentante dell’Offerente o da suo procuratore.

Tale sottoscrizione dovrà essere effettuata, nel caso di Offerente costituito da Imprenditori riuniti o consorziati, dalla mandataria o capogruppo, oppure, nel caso di Offerente costituito da soggetti da riunirsi o da consorziarsi, da ciascun Imprenditore che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE.

Si precisa che la sottoscrizione dell’offerta economica e delle giustificazioni dei prezzi dovrà essere accompagnata da fotocopia dei documenti di identità dei sottoscrittori, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

# criteri d’aggiudicazione

La Commissione procederà alla valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità di seguito indicate.

La Commissione attribuirà i punteggi come di seguito dettagliati:

| OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | Qualità e adeguatezza dell’organizzazione generale proposta | fino a punti 20 |
| B | Adeguatezza delle metodologie costruttive specifiche proposte | fino a punti 10 |
| C | Qualità e adeguatezza del Programma esecutivo di lavoro proposto | fino a punti 30 |
| OFFERTA ECONOMICA |  |  |
| D | Prezzo: | fino a punti 40 |

L’attribuzione dei punteggi alle singole offerte avverrà applicando la seguente formula:

Ki = Ai x 20 + Bi x 10 + Ci x 30 + Di x 40

dove:

Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;

Ai, Bi, Ci, Di sono i coefficienti espressi in valori con due cifre decimali attribuiti all’Offerente i-esimo.

Per l’attribuzione dei coefficienti saranno utilizzati i seguenti criteri:

- Per il coefficiente Ai, relativo alla Qualità e adeguatezza dell’organizzazione generale proposta, ogni componente della Commissione potrà attribuire al concorrente i-esimo un valore, con due cifre decimali, compreso tra 0 e 1.

Al coefficiente Ai sarà quindi attribuito il valore risultante dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari.

- Per il coefficiente Bi, relativo alla adeguatezza delle metodologie costruttive specifiche proposte, ogni componente della Commissione potrà attribuire al concorrente i-esimo un valore, con due cifre decimali, compreso tra 0 e 1.

Al coefficiente Bi sarà quindi attribuito il valore risultante dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari.

- Per il coefficiente Ci, relativo alla Qualità e adeguatezza del Programma esecutivo di lavoro proposto, ogni componente della Commissione potrà attribuire al concorrente i-esimo un valore, con due cifre decimali, compreso tra 0 e 1.

Al coefficiente Ci sarà quindi attribuito il valore risultante dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari.

- Il coefficiente Di, relativo all’elemento prezzo, sarà determinato adottando la seguente formula:

| Di = | P min Pi |
| --- | --- |

dove Pi è il prezzo formulato dall’Offerente i-esimo (al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), Pmin è il minore fra i prezzi offerti dai concorrenti (al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).

Si precisa che, in considerazione della formula di prezzo adottata, eventuali offerte di prezzo globale offerto pari a zero saranno ovviamente considerate nulle e escluse dalla valutazione.

Ciascun componente della Commissione esprimerà una valutazione di ciascun coefficiente Ai, Bi e Ci per ciascuna offerta tecnico-organizzativa, che resterà allegata al verbale di gara.

Si procederà all’affidamento anche in presenza di un’unica offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

In caso di punteggio uguale tra Offerenti, prevarrà l’Offerente che avrà ottenuto il punteggio maggiore alla Qualità e adeguatezza del Programma esecutivo di lavoro proposto, lettera C dell’Offerta tecnico organizzativa.

In caso di nuova parità prevarrà l’Offerente che avrà ottenuto il punteggio maggiore alla Qualità e adeguatezza dell’organizzazione generale proposta, lettera A dell’Offerta tecnico organizzativa.

In caso di ulteriore parità prevarrà l’Offerente che avrà ottenuto il punteggio maggiore alla Adeguatezza delle metodologie costruttive specifiche proposte, lettera B dell’Offerta tecnico organizzativa.

Se anche i criteri in precedenza definiti non fossero sufficienti ad individuare l’Offerente prevalente, si procederà per sorteggio.

Nessun rimborso e/o indennizzo potrà essere richiesto all’Amministrazione per la produzione delle offerte.

# lavori della commissione

La verifica della completezza della documentazione contenuta nella “Busta A -Documentazione amministrativa” prodotta sarà effettuata dalla Commissione di gara in seduta pubblica, in data e luogo che saranno comunicati dall’Amministrazione via fax ai soli Offerenti che avranno presentato il plico d’offerta nei termini previsti (L’Amministrazione procederà inoltre a comunicare, via fax, direttamente agli interessati, l’esclusione delle offerte presentate oltre i termini di scadenza).

A tale seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti degli Offerenti ovvero persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

In seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella “Busta A- Documentazioni amministrativa”, la Commissione procederà a:

- verificare la correttezza della documentazione, e, ove previsto, ad escludere dalla gara gli Offerenti che le hanno prodotte;

- verificare che non abbiano presentato offerte Imprenditori che sono fra di loro in situazione di controllo;

- sorteggiare un numero di Offerenti, pari al dieci per cento del numero dei concorrenti ammessi arrotondato all’unità superiore, ai quali, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 163/2006 - tramite fax - sarà richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione ancora non acquisita, attestante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

La commissione di gara procederà, altresì, nella stessa seduta o in sedute successive riservate, ove necessario, ad una puntuale verifica circa il possesso dei requisiti degli Offerenti al fine dell’ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni presentate e dei riscontri eventualmente effettuati.

La Commissione di gara procederà quindi:

- all’esclusione dalla gara degli Offerenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti;

- all’esclusione dalla gara degli Offerenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti ovvero la cui dichiarazione non sia confermata;

La Commissione di gara, in seduta pubblica, convocata in data e luogo che saranno comunicati, tramite il RUP, via fax agli Offerenti, renderà noto l’elenco degli Offerenti ammessi e i motivi all’origine delle esclusioni eventualmente disposte.

La Commissione procederà poi sulla base della documentazione contenuta nella “Busta B – Offerta tecnico-organizzativa”, alla verifica in seduta pubblica della regolarità e corrispondenza al bando della documentazione prodotta e, successivamente, alla valutazione, in seduta riservata, delle offerte tecnico-organizzative ed all’attribuzione dei punteggi relativi.

Completata la valutazione delle offerte tecnico-organizzative, la Commissione di gara, in una nuova seduta pubblica la cui ora e data saranno comunicate via fax agli Offerenti ammessi, procederà all’apertura della “Busta C – Offerta economica” di ciascun Offerente ammesso e:

- verificherà l’esistenza della documentazione richiesta;

- verificherà che l’offerta sia stata redatta con le modalità descritte al precedente paragrafo 2.3 del Disciplinare (Contenuto della Busta C – Offerta economica);

- darà lettura del Prezzo globale offerto, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Procederà, quindi, al calcolo dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato agli Offerenti e redigerà, infine, la graduatoria dei concorrenti.

In caso di parità tra più offerte, la collocazione delle stesse nella graduatoria di gara sarà determinata secondo i criteri di cui al punto 3.

La Commissione procederà quindi ai sensi dell’art. 86 del D.lgs. 163/2006 all’individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse, qualora ricorrano le condizioni previste dalla stesso art. 86 e dal successivo art. 87.

Ove sia necessario procedere a valutazione di anomalia, sospesa e rinviata a data da destinare la seduta di gara, la Commissione comunicherà l’esito delle operazioni sino a quel punto svolte al Responsabile del procedimento, trasmettendogli le giustificazioni dei prezzi contenute nella “Busta C-Offerta economica” per la verifica di congruità dei prezzi. Il Responsabile del procedimento, ove lo ritenesse, può chiedere le ulteriori giustificazioni di cui all’art. 87.

Il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse avverrà come previsto dall’art. 88 del D.lgs. 163/2006.

Le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o a giorni successivi.

# VERIFICA DEI REQUISITI

L’aggiudicazione deve intendersi provvisoria. Essa dispiegherà efficacia soltanto dopo che, effettuate con esito positivo le verifiche e i controlli sull’aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti previsti dal Bando e dal Disciplinare, l’Amministrazione potrà procedere alla aggiudicazione definitiva.

L’Amministrazione aggiudicatrice, procederà a richiedere all’aggiudicatario provvisorio e al secondo in graduatoria, l’esibizione di tutta la documentazione eventualmente non ancora acquisita comprovante il possesso sia dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico organizzativa, sia dei requisiti generali previsti dall’art. 75 del D.P.R. 554/99 e s.m.i..

L’Aggiudicatario dovrà ottemperare, entro il termine indicato nell’invito formulato dall’Amministrazione, a tutte le prescrizioni impartite dall’Amministrazione relativamente alla suddetta documentazione probatoria, pena la decadenza dall’aggiudicazione.

In caso di mancata presentazione dei documenti richiesti, ovvero nel caso in cui la verifica non dia esito positivo l’Amministrazione aggiudicatrice procederà come previsto dall’art. 48 del D.lgs. 163/2006, al comma 2.

# Adempimenti preliminari alla stipula

L’aggiudicatario definitivo dovrà prestare la cauzione definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare del Bando di gara nei termini che saranno comunicati dal Servizio Gare d’appalto.

L’Amministrazione aggiudicatrice, con un preavviso di almeno cinque giorni, comunicherà a mezzo fax all’aggiudicatario, il quale sarà tenuto a dare immediata conferma dell’avvenuto ricevimento, giorno, ora e luogo in cui l’aggiudicatario medesimo dovrà presentarsi per la sottoscrizione del verbale di cui all’art. 71 comma 3 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.

# Convocazione alla stipula

L’Amministrazione aggiudicatrice, acquisita la documentazione preliminare alla stipula, comunicherà a mezzo fax all’aggiudicatario, il quale sarà tenuto a dare immediata conferma dell’avvenuto ricevimento, giorno, ora e luogo in cui l’aggiudicatario medesimo dovrà presentarsi per la sottoscrizione del contratto.

# Verifica conteggi e prezzi unitari

Prima della sottoscrizione del contratto, l’Amministrazione aggiudicatrice procederà alla verifica dei conteggi della “Lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per l’esecuzione dei lavori a corpo e a misura” tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma.

In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso “r” percentuale offerto (di cui al precedente paragrafo 2.3) tutti i prezzi unitari offerti saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

Completata la verifica dei conteggi e corretti sulla base della percentuale di discordanza eventualmente individuata tutti i singoli prezzi unitari, l’Amministrazione aggiudicatrice trascriverà i prezzi unitari medesimi nell’“Elenco Prezzi Unitari” (Allegato al Contratto), recante l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.

In caso di difformità tra prezzi unitari relativi ad una stessa voce riportata più volte nella “Lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per l’esecuzione dei lavori a corpo e a misura”, sarà considerato prezzo contrattuale, e dunque inserito nell’“Elenco Prezzi Unitari” (Allegato al Contratto), il prezzo unitario più vantaggioso per l’Amministrazione.

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario, dapprima corretti in base alla percentuale di discordanza eventualmente rilevata, e poi - ove necessario - uniformati verso il basso con le modalità innanzi specificate, costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Qualora il prezzo unitario di importo minore, tra i differenti prezzi unitari relativi ad una stessa voce indicati nella “Lista”, risultasse quello offerto nella parte a corpo, e si rendesse dunque necessario uniformare il corrispondente prezzo unitario della parte a misura, il prezzo complessivo della parte a misura e l’importo globale dell’appalto subiranno una corrispondente diminuzione.

# Stipula del contratto

Tutte le spese necessarie per la stipula (bollo, registro, copie, ecc.) saranno a carico dell’aggiudicatario.

Ove l’aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto nel termine fissato o sia inadempiente, l’Amministrazione ne disporrà la decadenza e, previa diffida e messa in mora, procederà all’incameramento della cauzione provvisoria.

# INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Il “Disciplinare” del Bando (con annessi Formulari ed allegati), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Bando, è scaricabile dal sito internet www.comune.napoli.it e richiedibile all’indirizzo Comune di Napoli - Servizio Pianificazione e Progettazione infrastrutture di trasporto, piazza Municipio – palazzo San Giacomo, 80133 Napoli, Italia – tel. 081.5519032, telefax 081.7955358, Posta elettronica rup.tram.marina@comune.napoli.it.

L’Amministrazione si riserva di acquisire, preventivamente all’apertura delle offerte, le informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs. 252/98. Qualora risultassero, a carico dell’Offerente partecipante in forma singola, associata, consorziata, società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, l’Amministrazione procederà all’esclusione dell’Offerente dalla gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. 629/82.

L’Amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di un’unica offerta valida.

La stazione appaltante potrà, a proprio insindacabile giudizio, annullare il presente Bando e/o non procedere all’aggiudicazione, senza che l’Offerente possa pretendere alcunché.

Il Responsabile del procedimento arch. Elena Camerlingo Dirigente del Servizio Pianificazione e Progettazione infrastrutture di trasporto COMUNE DI NAPOLI

ELENCO DEI FORMULARI

annessi al

DISCIPLINARE DEL BANDO

| DOCUMENTO | Formulario n. |
| --- | --- |
| - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE | - Formulario 1 |
| - DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ ALLA GARA | - Formulario 2 |
| - DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE DA RENDERSI DA PARTE DI TUTTI I LEGALI RAPPRESENTANTI, AMMINISTRATORI E DIRETTORI TECNICI DELL’OFFERENTE | - Formulario 3 |
| - DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE, DA RENDERSI DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’OFFERENTE, RIFERITA AI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA DI LEGALI RAPPRESENTANTI, AMMINISTRATORI E DIRETTORI TECNICI | - Formulario 4 |
| - ELENCO NOMINATIVO DEL PERSONALE CHIAVE | - Formulario 5 |
| - MODELLO DI CURRICULUM VITAE DEL PERSONALE CHIAVE | - Formulario 6 |
| - SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA | - Formulario 7 |

Formulario 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

(in caso di raggruppamento deve essere presentata singolarmente da ciascun Imprenditore facente parte del raggruppamento)

COMUNE DI NAPOLI

Servizio Pianificazione e Progettazione infrastrutture di trasporto

piazza Municipio–Palazzo San Giacomo

80133 Napoli

Data:…………………

Oggetto:	Appalto pubblico con procedura aperta per l’affidamento dei Lavori di costruzione per la riqualificazione della via Marina e l’ammodernamento della linea tranviaria Municipio - San Giovanni. Tratta 2: Portosalvo - Garibaldi

Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..………….

nato il……………………….. a ………...……………………………………………………………...

in qualità di……………………………………….……………………………………………………..

dell’Imprenditore……………………………………….…………………….....................................

con sede in……………………...…………………………….…………………………………………

con codice fiscale n……………… e partita IVA n………………..…………………………………..

iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di…………………… con n.….. (oppure per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza)

CHIEDE

DI  PARTECIPARE ALL’APPALTO PER I LAVORI IN OGGETTO COME:

(indicare,  barrando con una x, una soltanto delle  alternative di seguito elencate):

- Imprenditore singolo, qualificato per tutte le classi e categorie di lavori  per l’importo da appaltare;

- Imprenditore in raggruppamento, costituito dall’associazione temporanea o dal consorzio o dal GEIE fra i soggetti:

| Soggetto raggruppato | % di partecipazione | in raggruppamento di tipo | in raggruppamento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Capogruppo: |  | - orizzontale - verticale - misto | - da costituire - già costituito |
| 2) Mandante: |  |  |  |
| ..) Mandante: |  |  |  |

- altro: ……..specificare …….

Con denominazione deLL’offerente:……………….

Allo scopo, allega la documentazione richiesta dal Bando di gara e dal Disciplinare del bando.

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni.

| Nome e cognome | Firma |
| --- | --- |
|  | In fede............................................................(*) |

(*) Allegare fotocopia del documento di identità.

Formulario 2

DICHIARAZIONE

DI POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ ALLA GARA

(in caso di raggruppamento deve essere presentata singolarmente da ciascun Imprenditore facente parte del raggruppamento)

Data:…………………

Oggetto:	Appalto pubblico con procedura aperta per l’affidamento dei Lavori di costruzione per la riqualificazione della via Marina e l’ammodernamento della linea tranviaria Municipio - San Giovanni. Tratta 2: Portosalvo - Garibaldi

Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..………….

nato il……………………….. a ………...………………………….…………………………………...

in qualità di……………………………………….………………………….…………………………..

dell’Imprenditore………………………………………….………………….….....................................

con sede in……………………...…………………………….………………..…………………………

con codice fiscale n……………… e partita IVA n………………..……………...……………………..

CHE SI PRESENTA COME:

(indicare, barrando con una x, una soltanto delle alternative di seguito elencate):

- Imprenditore singolo, qualificato per tutte le classi e categorie di lavori per l’importo da appaltare;

- Imprenditore in raggruppamento, costituito dall’associazione temporanea o dal consorzio o dal GEIE fra i soggetti:

| Soggetto raggruppato | % di partecipazione | in raggruppamento di tipo | in raggruppamento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Capogruppo: |  | - orizzontale - verticale - misto | - da costituire - già costituito |
| 2) Mandante: |  |  |  |
| ..) Mandante: |  |  |  |

- altro: ……..specificare …….

Con denominazione deLL’offerente:……………….,

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1)	IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI DAL DOSSIER DI GARA CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE GIURIDICA, ED IN PARTICOLARE IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.lgs. 166/2006 e all’art. 75, lettere a), b), c), d), e), f), g), e h) del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.;

- insussistenza di situazioni di irregolarità contributiva (in particolare nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile);

- assenza di sanzioni oppure di misure cautelari interdittive oppure di divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.lgs. 231/2001;

- inesistenza di piani individuali di emersione in corso, di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.;

- osservanza e adempimento degli obblighi derivanti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

- osservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

- inesistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri Offerenti partecipanti alla gara o di collegamento (formale e/o sostanziale);

- (in caso di consorzi) rispetto del divieto alla simultanea partecipazione alla gara come consorziato indicato da uno dei consorzi partecipante alla gara e contemporaneamente come soggetto di altro Offerente in qualsiasi altra forma.

2)	IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITA’ TECNICA RICHIESTI DAL DOSSIER DI GARA, ED IN PARTICOLARE I SEGUENTI REQUISITI:

- possesso di attestato di qualificazione (SOA) per categorie e classifiche adeguate all’importo dei lavori in appalto di propria spettanza;

(oppure, nel caso di Offerente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non possiede l’attestazione di qualificazione)

- possesso dei requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. 34/2000.

3)	LE SEGUENTI ULTERIORI CONDIZIONI, RICHIESTE DAL DOSSIER DI GARA:

- inesistenza di situazioni di controllo diretto o come controllante o come controllata nei confronti di altro Imprenditore;

oppure

- esistenza di situazioni di controllo diretto o come controllante o come controllata nei confronti dei seguenti Imprenditori ….………….(indicare denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede);

- accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel Dossier di gara (Bando di gara, Disciplinare e suoi allegati);

- partecipazione al sopralluogo sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

- piena conoscenza e accettazione nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

- piena conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e conseguente dichiarazione di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata;

- avvenuto studio approfondito del Progetto Esecutivo, da ritenere adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

- accettazione che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “Lista delle categoria di lavorazioni e forniture” previste per l’esecuzione dei lavori relativamente alla parte a corpo non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa lista, fisso ed invariabile;

- avvenuta inclusione, nella formulazione dell’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, con rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito;

- piena consapevolezza, nella redazione dell’Offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;

- avvenuto accertamento dell’esistenza e reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

- scelta del seguente numero :…………………, quale fax al quale inviare le comunicazioni di gara;

- intenzione di subappaltare o concedere a cottimo, (oppure la necessità di subappaltare per mancanza delle specifiche qualificazioni) le seguenti lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge:

……………………

…………………..;

- (caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) impegno a conferire mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’Imprenditore ……………….., e, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE, costituendosi in ATI (oppure Consorzio oppure GEIE) tra le seguenti imprese:

……………………. (capogruppo) con percentuale …. %

……………………. con percentuale …. %

……………………. con percentuale …. %,

- (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1 lettere b) e c) del D.lgs. 163/2006) indicazione che il consorzio concorre per i seguenti consorziati: …………..(indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato). Perché mi indichi il rosso? Va bene così

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni.

| Nome e cognome | Firma |
| --- | --- |
|  | In fede............................................................(*) |

(*) Allegare fotocopia del documento di identità.

Formulario 3

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE

DA RENDERSI DA PARTE DI TUTTI I LEGALI RAPPRESENTANTI, AMMINISTRATORI E DIRETTORI TECNICI

(in caso di raggruppamento deve essere presentata singolarmente da ciascun Imprenditore facente parte del raggruppamento)

Data:…………………

Oggetto:	Appalto pubblico con procedura aperta per l’affidamento dei Lavori di costruzione per la riqualificazione della via Marina e l’ammodernamento della linea tranviaria Municipio - San Giovanni. Tratta 2: Portosalvo - Garibaldi

Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..………….

nato il……………………….. a ………...……………………………………………………………...

in qualità di……………………………………….……………………………………………………..

dell’Imprenditore……………………………………….…………………….....................................

con sede in……………………...…………………………….…………………………………………

con codice fiscale n……………… e partita IVA n………………..…………………………………..

CHE SI PRESENTA COME:

(indicare, barrando con una x, una soltanto delle alternative di seguito elencate):

- Imprenditore singolo, qualificato per tutte le classi e categorie di lavori per l’importo da appaltare;

- Imprenditore in raggruppamento, costituito dall’associazione temporanea o dal consorzio o dal GEIE fra i soggetti:

| Soggetto raggruppato | % di partecipazione | in raggruppamento di tipo | in raggruppamento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Capogruppo: |  | - orizzontale - verticale - misto | - da costituire - già costituito |
| 2) Mandante: |  |  |  |
| ..) Mandante: |  |  |  |

- altro: ……..specificare …….

Con denominazione deLL’offerente:……………….,

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

l’insussistenza delle cause d’esclusione di cui all’art. 75, lettere b) e c) del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. e specificatamente:

- assenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56;

- assenza di sentenze di condanna, passate in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale.

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni.

| Nome e cognome | Firma |
| --- | --- |
|  | In fede............................................................(*) |

(*) Allegare fotocopia del documento di identità.

Formulario 4

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE, DA RENDERSI DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, RIFERITA AI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA DI LEGALI RAPPRESENTANTI, AMMINISTRATORI E DIRETTORI TECNICI

(in caso di raggruppamento deve essere presentata singolarmente da ciascun Imprenditore facente parte del raggruppamento)

Data:…………………

Oggetto:	Appalto pubblico con procedura aperta per l’affidamento dei Lavori di costruzione per la riqualificazione della via Marina e l’ammodernamento della linea tranviaria Municipio - San Giovanni. Tratta 2: Portosalvo - Garibaldi

Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..………….

nato il……………………….. a ………...……………………………………………………………...

in qualità di……………………………………….……………………………………………………..

dell’Imprenditore……………………………………….…………………….....................................

con sede in……………………...…………………………….…………………………………………

con codice fiscale n……………… e partita IVA n………………..…………………………………..

CHE SI  PRESENTA COME:

(indicare,  barrando con una x, una soltanto delle  alternative di seguito elencate):

- Imprenditore singolo, qualificato per tutte le classi e categorie di lavori  per l’importo da appaltare;

- Imprenditore in raggruppamento, costituito dall’associazione temporanea o dal consorzio o dal GEIE fra i soggetti:

| Soggetto raggruppato | % di partecipazione | in raggruppamento di tipo | in raggruppamento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Capogruppo: |  | - orizzontale - verticale - misto | - da costituire - già costituito |
| 2) Mandante: |  |  |  |
| ..) Mandante: |  |  |  |

- altro: ……..specificare …….

DICHIARA

- che i soggetti cessati dalla carica di Legali rappresentanti, Amministratori e Direttori tecnici nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sono:

  - …………………..

  - …………………..

i.     ………………….

- che a carico dei soggetti sopra elencati non sussistono le cause d’esclusione di cui all’art. 75, lettera c) del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. e specificatamente che non sono state pronunciate sentenze di condanna, passate in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale.

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni.

| Nome e cognome | Firma |
| --- | --- |
|  | In fede............................................................(*) |

(*) Allegare fotocopia del documento di identità.

Formulario 5

ELENCO DEL PERSONALE CHIAVE PROPOSTO

| N. | Nome dell’esperto chiave | Anno di nascita | Anni d’esperienza professionale | Nazionalità | Ruolo proposto | Tempo totale di impiego effettivo in cantiere (in % sul tempo totale) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Data________________________

FIRME DEI LEGALI RAPPRESENTANTI DI TUTTI GLI IMPRENDITORI COSTITUENTI  L’OFFERENTE    (*)

| Imprenditore | Nome e Cognome | Firma |
| --- | --- | --- |
| 1 - Capogruppo) |  |  |
| 2) |  |  |
| 3) |  |  |

(*) Si precisa che la sottoscrizione dell’Elenco proposto dovrà essere accompagnata da fotocopia dei documenti di identità dei sottoscrittori, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Formulario 6

MODELLO DI CURRICULUM VITAE

(da presentare in un numero massimo di due cartelle formato A4)

Posizione proposta nel gruppo di lavoro:

Dati personali

cognome e nome:

data e luogo di nascita:

nazionalità:

residenza:

Titoli di Studio e specializzazioni

| Titolo (laurea, master, ecc.) | Conseguito presso | Nell’anno |
| --- | --- | --- |

Iscrizione all’albo o registro professionale

| Estremi dell’albo o registro professionale | Numero d’ordine di iscrizione | Anno di iscrizione |
| --- | --- | --- |

Conoscenza lingue (indicare da 1=sufficiente, a 5=madre lingua)

| Italiano | Inglese | Altro |
| --- | --- | --- |

Rapporti con l’Imprenditore ……..(specificare)……. dell’Offerente

(es.: socio attivo, dirigente/dipendente, consulente con contratto a progetto, altro: specificare cosa)………………….

Anni di attività con l’Imprenditore ……..(specificare)……. dell’Offerente

Qualifiche professionali chiave: (rilevanti per il Progetto)

..............

Esperienza professionale:

(descrivere in ordine cronologico inverso, iniziando dalla più recente, un massimo di tre prestazioni professionali più significative degli ultimi 10 anni aventi per oggetto lavori similari a quelli in Progetto, con il seguente dettaglio)

Dal   (mese/anno)      al (mese/anno)

Titolo del progetto:………………………………………………….

Descrizione sintetica del progetto:……………………………………

Committente finale del progetto:………………………………………

Importo dei lavori eseguiti: …………………………………………...

Imprenditore che ha eseguito il lavoro:………………………………...

Ruolo ricoperto nel progetto: ................................................................

Dal   (mese/anno)      al (mese/anno)

Titolo del progetto:………………………………………………….

Descrizione sintetica del progetto:……………………………………

Committente finale del progetto:………………………………………

Importo dei lavori eseguiti: …………………………………………...

Imprenditore che ha eseguito il lavoro:………………………………...

Ruolo ricoperto nel progetto: ................................................................

Dal   (mese/anno)      al (mese/anno)

Titolo del progetto:………………………………………………….

Descrizione sintetica del progetto:……………………………………

Committente finale del progetto:………………………………………

Importo dei lavori eseguiti: …………………………………………...

Imprenditore che ha eseguito il lavoro:………………………………...

Ruolo ricoperto nel progetto: ................................................................

# Altre informazioni

# Data ………………..

Si dichiara che i dati forniti sono veritieri e dimostrabili. Si autorizza il trattamento dei dati, ai sensi della L. 675/96.

Firma dell’esperto, anche per accettazione del ruolo proposto

In fede

Formulario 7

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

COMUNE DI NAPOLI

Servizio Pianificazione e Progettazione infrastrutture di trasporto

piazza Municipio–Palazzo San Giacomo

80133 Napoli

Data:…………………

Oggetto:	Appalto pubblico con procedura aperta per l’affidamento dei Lavori di costruzione per la riqualificazione della via Marina e l’ammodernamento della linea tranviaria Municipio - San Giovanni. Tratta 2: Portosalvo - Garibaldi

DENOMINAZIONE DELL’OFFERENTE: ………………………………………………….. Che si presenta come (indicare, barrando con una x, una soltanto delle alternative di seguito elencate): - Imprenditore singolo, qualificato per tutte le classi e categorie di lavori per l’importo da appaltare; - Imprenditore in raggruppamento, costituito dall’associazione temporanea o dal consorzio o dal GEIE fra i soggetti: Soggetto raggruppato; % di partecipazione; in raggruppamento di tipo; in raggruppamento. 1) Capogruppo:; - orizzontale - verticale - misto; - da costituire - già costituito. 2) Mandante:. ..) Mandante:. - altro: ……..specificare …….

Il/I sottoscritto/i Legale/i Rappresentante/i dell’Offerente

PRESENTA/PRESENTANO

di seguito l’offerta economica per l’intervento in oggetto.

A tal scopo, dichiara/dichiarano di essere disposto/i ad assumere in appalto i lavori in oggetto alle condizioni contenute nel Dossier di gara (Bando di gara, Disciplinare e suoi allegati) ed offre/offrono i prezzi indicati nella “LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE” previste per l’esecuzione dell’appalto, sia per i lavori a corpo, sia per i lavori a misura, opportunamente compilata ed allegata, come specificato nel paragrafo 2.3 del Disciplinare del Bando.

PREZZO GLOBALE OFFERTO (PO), AL NETTO DEGLI ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

| IMPORTO LAVORI | € | In cifre | In lettere |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTALE LAVORI A CORPO | € |  |  |
| TOTALE LAVORI A MISURA | € |  |  |
| PREZZO GLOBALE OFFERTO (lavori a corpo e a misura) | € |  |  |

CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DEL RIBASSO PERCENTUALE  OFFERTO: ……………..% (………………………………………………………………. per cento), calcolato sulla base della formula

r= (Pg-Po)/Pg

dove “r” indica la percentuale di ribasso, approssimata alla quarta cifra decimale, “Pg” l’importo a base d’asta al netto degli oneri per l’attuazione di piani di sicurezza non soggetti a ribasso, “Po” il prezzo globale offerto al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO

Prezzo globale offerto + € 1.048.641,88 (oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso) =

€ …………………………………………(in cifre) diconsi € ………………………..(in lettere).

Nella presente offerta economica, il/I sottoscritto/i Legale/i Rappresentante/i dell’Offerente inoltre

DICHIARA/DICHIARANO

- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Dossier di gara (Bando di gara, Disciplinare e suoi allegati);

- di aver effettuato un sopralluogo sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

- di aver preso conoscenza e aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

- di aver effettuato uno studio approfondito del Progetto Esecutivo, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

- di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” relativamente alla parte a corpo non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa lista, fisso ed invariabile;

- di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, con rinuncia fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

- di aver accertato l’esistenza e reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi.

Inoltre, il/I sottoscritto/i Legale/i Rappresentante/i dell’Offerente

SI OBBLIGA/OBBLIGANO

a mantenere ferma la presente offerta fino al centottantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta stessa

E ALLEGA/ALLEGANO

la “LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE” previste per l’esecuzione dell’appalto, sia per i lavori a corpo, sia per i lavori a misura, compilata in conformità a quanto previsto dal Disciplinare del Bando.

FIRME DEI LEGALI RAPPRESENTANTI DI TUTTI GLI IMPRENDITORI COSTITUENTI L’OFFERENTE   (*)

| Denominazione dell’Imprenditore | Dati identificativi dell’Imprenditore | Dati del Legale Rappresentante sottoscrittore dell’offerta | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - Capogruppo) | Sede in :……….. Via:………………. Partita IVA:……….. | Nome:……Cognome:……… in qualità di:……. Data di nascita:………….. Codice fiscale:…………… |  |
| 1 - Mandante | Sede in :……….. Via:………………. Partita IVA:……….. | Nome:……Cognome:……… in qualità di:……. Data di nascita:………….. Codice fiscale:…………… |  |
| 1 - Mandante | Sede in :……….. Via:………………. Partita IVA:……….. | Nome:……Cognome:……… in qualità di:……. Data di nascita:………….. Codice fiscale:…………… |  |
| 1 - Mandante | Sede in :……….. Via:………………. Partita IVA:……….. | Nome:……Cognome:……… in qualità di:……. Data di nascita:………….. Codice fiscale:…………… |  |

(*) Si precisa che:

- l’Offerta economica dovrà essere sottoscritta in  ciascuna pagina dal legale rappresentante dell’ Offerente o da suo procuratore;

- tale sottoscrizione dovrà essere effettuata, nel caso di Offerente costituito da Imprenditori riuniti o consorziati, dalla mandataria o capogruppo, oppure, nel caso di Offerente costituito da soggetti da riunirsi o da consorziarsi, da ciascun Imprenditore che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE;

- la sottoscrizione dell’offerta economica dovrà essere accompagnata da fotocopia dei documenti di identità dei sottoscrittori, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

- CAPITOLATI SPECIALI D’APPALTO

Sul sito www.comune.napoli.it è scaricabile un file in formato “zip” contenente i “Capitolati speciali d’appalto” in formato “pdf”.

Tale file è denominato: File 1-Capitolati_speciali.zip

E’ pertanto onere dell’Imprenditore interessato a presentare offerta, scaricare il suddetto file e tener conto di ogni sua parte nella formulazione dell’offerta.

Si fa comunque presente che i capitolati speciali d’appalto suddetti sono anche parte della Documentazione tecnica di cui alla Parte 3 del Disciplinare del Bando.

- DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica è costituita dagli elaborati grafici e descrittivi del Progetto Esecutivo, come validati dall’Amministrazione aggiudicatrice in data 27/06/06.

La suddetta documentazione è disponibile in visione presso la Stazione appaltante, Comune di Napoli - Servizio Pianificazione e Progettazione infrastrutture di trasporto, piazza Municipio – palazzo San Giacomo, 80133 Napoli, Italia – tel. 081.5519032, telefax 081.7955358, Posta elettronica rup.tram.marina@comune.napoli.it nei giorni lavorativi nelle ore dalle 9:00 alle 12:00, previo accordo telefonico con il RUP.

E’ possibile acquistare una copia della Documentazione tecnica completa, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso l’Eliografia “IMAGO sas” sita in Napoli alla via del Chiostro n. 11, nei giorni feriali, sabato escluso, previa prenotazione (Tel. +39.081.252.00.43, Fax: +39.081.542.86.49).

Fermo restando che ai fini della procedura di gara l’Amministrazione aggiudicatrice non assume responsabilità per eventuali errori o imprecisioni risultanti da detta copia, si precisa che ai fini della procedura di gara vale esclusivamente la documentazione depositata ed in visione presso la Stazione appaltante, Comune di Napoli - Servizio Pianificazione e Progettazione infrastrutture di trasporto, piazza Municipio – palazzo San Giacomo, 80133 Napoli, Italia – tel. 081.5519032, telefax 081.7955358, Posta elettronica rup.tram.marina@comune.napoli.it.

Si precisa che la Documentazione Tecnica, di cui è possibile prendere visione o acquistare copia, si compone di tutti gli elaborati del Progetto Esecutivo, eccezion fatta per le indicazioni di prezzo unitario delle singole voci. La Documentazione tecnica comprende i Computi Metrici e l’Elenco Prezzi, nei quali non sono riportati i prezzi unitari delle singole voci.

Per quanto concerne le descrizioni delle singole voci si faccia riferimento o all’analisi dei Nuovi Prezzi, ovvero alla Descrizione delle rispettive voci prevista dalle “Tariffe della Regione Campania”, individuabili mediante la codifica riportata per ciascuna voce.

Sul sito www.comune.napoli.it è scaricabile il file in formato “zip” contenente l’elenco di tutti gli elaborati in formato “pdf” (che si riporta in calce al presente Disciplinare), relativo alla Documentazione Tecnica, con specificazione delle rispettive scale, in caso di elaborati grafici.

Tale file è denominato: File5-Elenco_elaborati.zip.

- LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI E FORNITURE

Sul sito www.comune.napoli.it è scaricabile un file in formato “zip” contenente la “Lista delle categorie di lavorazioni e forniture” in formato “pdf” , vidimate in ogni pagina dal RUP, da utilizzare per la formulazione dell’offerta economica.

Tale file è denominato: File2-Lista_categorie.zip

E’ pertanto onere dell’Imprenditore interessato a presentare offerta, scaricare il suddetto file, compilarlo manualmente in ogni sua parte e sottoscriverlo, in conformità con le modalità indicate al paragrafo 2.3 del Disciplinare del bando.

Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta economica indicate al paragrafo 2.3 del Disciplinare del bando, quale mero ausilio per la formulazione dell’offerta, sul sito www.comune.napoli.it è scaricabile anche un file in formato “xls” contenente le tre parti della “Lista delle categorie di lavorazioni e forniture” in formato “xls”. Si precisa che detto file non ha valore negoziale e non determina in capo all’Offerente alcun diritto per eventuali omissioni, incompletezze, imprecisioni risultanti dal file stesso ovvero da anomalie e malfunzionamenti del software.

Tale file è denominato: File2-Lista_ausilio.xls

- LISTA DELLE VOCI DA GIUSTIFICARE

Sul sito www.comune.napoli.it è scaricabile un file in formato “zip” contenente la “Lista delle voci da giustificare” in formato “pdf”, da utilizzare per la formulazione dell’offerta economica.

Tale file è denominato: File3-Lista_voci_giustificare.zip

E’ pertanto onere dell’Imprenditore interessato a presentare offerta, scaricare il suddetto file e compilare le giustificazioni dei prezzi, in conformità con le modalità indicate al paragrafo 2.3 del Disciplinare del bando.

- PROTOCOLLO DI LEGALITA’

Sul sito www.comune.napoli.it è scaricabile un file in formato “pdf” contenente il “Protocollo di Legalità”, sottoscritto in data 24-03-2004 dal COMUNE  e dalla Prefettura di Napoli;

Tale file è denominato: File4-protocollo_legalità.pdf

E’ pertanto onere dell’Imprenditore interessato a presentare offerta, scaricare il suddetto file.